# Zamawiający :

# 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

ul. Kołobrzeska 44

78-600 Wałcz

# NIP 765-14-95-874, REGON 570544566

www.107sw.mil.pl

logistyka@107sw.mil.pl

# Tel.  261472803, Fax. 261472815

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo  zamówień  publicznych,  realizowanym   w   trybie  przetargu   nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Budowa lądowiska dla śmigłowców przy jednostce wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego”

# Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45200000-9, 45230000-8

# Sprawa nr 19/log /2018

# ZATWIERDZIŁ

# Wałcz, dnia 30.03. 2018 roku

1. ZAMAWIAJĄCY

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ  ul. Kołobrzeska44

78-600 Wałcz

2. OKREŚLENIE  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

2.1   Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa naziemnego lądowiska dla śmigłowców ratowniczych wraz z opracowaniem dokumentacji rejestracyjnej lądowiska dla śmigłowców zakończone dokonaniem wpisu do ewidencji Urzędu Lotnictwa Cywilnego z niezbędną infrastrukturą i wewnętrzną drogą dojazdową na potrzeby 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu Lądowisko oraz wewnętrzna droga dojazdowa do lądowiska zostanie zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 1856/22 obręb nr 0001-Wałcz. Wody opadowe zostaną odprowadzone do kanalizacji deszczowej przy zastosowaniu separatora substancji ropopochodnych.  Lądowisko zostanie wybudowane na powierzchni terenu (lądowisko naziemne) w postaci kwadratowej żelbetowej płyty wykonanej na wyniesieniu żwirowym około 50 cm ponad powierzchnię istniejącego terenu (112,74 m n.p.m.). Do lądowiska będzie prowadziła droga dojazdowa wykonana z kostki betonowej.

Prace budowlane mają być prowadzone zgodnie z pozwoleniami budowlanymi i prawem budowlanym.

Przedmiot zamówienia w niezbędnym zakresie musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami PN, EN, BN i Zakładowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru prac, przepisami Państwowej Inspekcji Pracy, SANEPID, rzeczoznawcy przeciwpożarowego, Prawem Budowlanym i innymi znajdującymi zastosowanie przepisami prawa.

Przed przystąpieniem do robót Kierownik Budowy sporządza i przedkłada Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Warunki prowadzenia robót.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- zorganizowanie placu budowy z ogrodzeniem i jego oznakowaniem i ewentualnym oświetleniem, całodobowym stróżowaniem (Zamawiający nie odpowiada za dozór i stróżowanie terenu budowy) oraz przywrócenia go do stanu pierwotnego po zakończeniu inwestycji,

- zorganizowanie zaplecza technicznego i socjalnego budowy (uzgodnione z Zamawiającym)

- wykonanie przyłączy i zabezpieczenie mediów na czas budowy (en., elektr ., woda)

- prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją, przepisami BHP i p.poż, sztuką budowlaną,

- prowadzenie robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

- prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zamawiający musi zatwierdzić w/w harmonogram.

Koszt za w/w prace oraz inne elementy niezbędne przy realizacji zamówienia należy ująć w cenie ofertowej brutto za realizację w/w robót budowlanych.

Rozliczenie za pobrane media w czasie robót budowlanych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym odbywać będzie się na podstawie faktycznego zużycia.

Przed przystąpieniem do robót w miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać przekopy i przekucia kontrolne celem dokładnego zlokalizowania sieci. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem istniejącym uzbrojenia a danymi przyjętymi w projekcie, sposób rozwiązania kolizji należy konsultować z projektantem i Zamawiającym. Roboty budowlano-montażowe w miejscach zbliżenia lub przekroczenia istniejącego uzbrojenia należy prowadzić pod nadzorem użytkownika właściciela sieci.

W razie konieczności wprowadzenia zmian w zakresie: stosowania materiałów zmiennych, technologii, korekty trasy lub posadowienia sieci, należy uzyskać pisemną zgodę projektanta, Zamawiającego oraz przyszłego eksploatatora sieci lub uzbrojenia. Zamawiający w związku z tymi zmianami nie ponosi dodatkowych kosztów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w punkcie 2.1 SIWZ oraz w:

# - projektach – stanowiących załącznik  do SIWZ|,

- specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót – stanowiących załącznik  do SIWZ,

- przedmiarach – stanowiących załącznik  do SIWZ.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane co najmniej 3 letniej gwarancji niezależnie od rękojmi. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia zgłoszonych wad, nie później niż w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Warunki techniczne wykonania robót:

    - Roboty budowlano muszą być wykonane zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, obowiązującymi normami PN, EN, BN i Zakładowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych dla odpowiedniego zakresu prac przy rozbudowie.

Podstawą jest: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane - Dz.U. z 2017 poz. 1332 z póź. zm.

    - Wykonawca dostarczy wymagane przepisami atesty materiałów budowlanych, z których będzie korzystał.

    - Wykonawca robót wpisem do Dziennika Budowy zgłasza zakończenie robót i określa
termin gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy. Powyższy zapis potwierdzony zostanie przez inspektora nadzoru.

    - Nadzory autorskie biur projektowych-projektantów uczestniczących w procesie budowy potwierdza Wykonawca i Zamawiający. Nadzór autorski zleca Zamawiający na prośbę Wykonawcy.

Przed odbiorem końcowym Wykonawca robót przedstawia następujące dokumenty:

- atesty wszystkich materiałów budowlanych(rur oc. ,armatury, mat. bud., kabli, itp,)

- operat powykonawczy geodezyjny w skali 1:500 z naniesionymi przez uprawnione służby geodezyjne z nakładką „U”,

- profile powykonawcze, przekroje instalacji z zaznaczeniami zmian w stosunku do projektu,

- dziennik budowy,

- oświadczenie o doprowadzeniu do stanu pierwotnego terenu zajmowanego na czas prowadzenia robót,

- oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót i wykonaniu ich zgodnie z projektem i sztuką budowlaną,

- dla wszystkich branż wymienionych w przedmiocie zamówienia Wykonawca robót przedkłada dokumentację powykonawczą z uwzględnieniem wszystkich zmian dotyczących realizacji przedsięwzięcia.

Wykonawca ma prawo dokonać wizji lokalnej po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panem Marianem Ciesińskim, nr telefonu:  261472812.

Podane w dokumentacji projektowej przedmiary robót należy po wypełnieniu metodą szczegółową dołączyć do oferty

Jeżeli w dokumentacji projektowej zostały użyte nazwy handlowe materiałów i ich producentów to są one przykładowe i nie stanowią one nakazu ich stosowania. Wszystkie elementy wymienione powyżej mogą być zastąpione przez inne, równoważne, posiadające wszystkie wymagane atesty, certyfikaty i pozwolenia. Ciężar udowodnienia, że wyroby przyjęte przez Wykonawcę są równoważne w stosunku do zaproponowanych w dokumentacji projektowej, spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 UPZP dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, lecz muszą one spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach technicznych nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych normalizacji i systemów odniesienia technicznego od wskazanych w opisie na zasadzie art. 30 ust. 4 i 5 UPZP.

Użyte w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót terminy: materiał I gatunku, najwyższej jakości itp.; oznaczają podwyższony standard stosowanych materiałów.

W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, nazw własnych, określeń „typu” itp. Zamawiający informuje, że dopuszcza w tym zakresie składanie ofert równoważnych, tj. ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały  wymienione w dokumentacji projektowej mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Za urządzenia bądź materiały równoważne Zamawiający uzna te, które nie spowodują zmian projektowych, posiadają tożsame lub lepsze parametry techniczne i jakościowe, o tej samej lub dłuższej trwałości, tych samych lub lepszych właściwościach, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej i warunkach zawartych w pozwoleniu na budowę.

Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Wykonawca, powołując się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  - Liczba części, na którą wykonawca może złożyć ofertę: nie dotyczy.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  - Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

  - Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia  należytego wykonania umowy.

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. nr 2017 poz. 1579) (dalej w treści: UPZP) do 50% wartości zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

  - Zamawiający nie przewiduje zastosowania prawa opcji.

  - Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ w rubryce VAT (%) dopuszcza wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

3. TERMIN  I MIEJSCE WYKONANIA  ZAMÓWIENIA.

  - Termin realizacji/wykonania całości zamówienia (wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie):od 10.10 do 31.10.2018 r.  od dnia zawarcia umowy.

  - Termin płatności - 30 dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wypełnionej faktury do siedziby Zamawiającego. Zamawiający będzie dokonywał wszystkich płatności przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

  - Miejsce realizacji/wykonania przedmiotu zamówienia: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY WYKLUCZENIA

O udzielenie zamówienia w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu,

- spełniają warunki udziału

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24. ust 1 pkt. 12-23 UPZP.

# Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 UPZP.

O udzielenie zamówienia w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia wymogu.

b)sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający żąda, by wykonawca

posiadał opłaconą polisę na kwotę minimum 1.000.000,00 PLN, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

c) zdolności technicznej lub zawodowej –

Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - wykonał przynajmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wybudowaniu całodobowego lądowiska wraz z opracowaniem dokumentacji rejestracyjnej lądowiska dla śmigłowców zakończone dokonaniem wpisu do ewidencji Urzędu Lotnictwa Cywilnego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, o wartości minimum 1.000.000,00 zł brutto oraz udokumentuje, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskaże, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (załączyć referencje)

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował:

1. minimum 1 (jedną) osobą do kierowania robotami budowlanymi posiadającą aktualne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub drogowej bez ograniczeń w branży budowlanej, która pełniła funkcję kierownika budowy co najmniej na budowie, lub przebudowie jednego lądowiska całodobowego dla śmigłowców włącznie z przekazaniem go do użytkowania oraz posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi,

2. minimum 1 (jedną) osobą do kierowania robotami elektrycznymi posiadającą aktualne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, która pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych na budowie, lub przebudowie co najmniej jednego lądowiska całodobowego dla śmigłowców oraz posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami elektrycznymi, bądź pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych na budowie, remoncie lub przebudowie co najmniej 1 drogi startowej, drogi kołowania bądź płyty postojowej lotniska oraz posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami elektrycznymi.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

    - Wykonawcy muszą spełniać  warunki określone  w pkt. 4 z zastrzeżeniem uwagi poniżej;

    - każdy z Wykonawców samodzielnie jest zobowiązany do wykazania braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa powyżej.

5. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

5.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  – załącznik 2 do SIWZ

b) Wykaz robót potwierdzający wykonania przynajmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wybudowaniu całodobowego lądowiska wraz z opracowaniem dokumentacji rejestracyjnej lądowiska dla śmigłowców zakończone dokonaniem wpisu do ewidencji Urzędu Lotnictwa Cywilnego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, o wartości minimum 1.000.000,00 zł brutto oraz udokumentuje, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskaże, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (załączyć referencje)

c)   Wykaz kadry załącznik nr.8

-  Kierownik robót budowlanych - osoba do kierowania robotami budowlanymi posiadającą aktualne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub drogowej bez ograniczeń w branży budowlanej, która pełniła funkcję kierownika budowy co najmniej na budowie, lub przebudowie jednego lądowiska całodobowego dla śmigłowców włącznie z przekazaniem go do użytkowania oraz posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi,

- kierownik robót elektrycznych – osoba do kierowania robotami elektrycznymi posiadającą aktualne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, która pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych na budowie, lub przebudowie co najmniej jednego lądowiska całodobowego dla śmigłowców oraz posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami elektrycznymi, bądź pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych na budowie, remoncie lub przebudowie co najmniej 1 drogi startowej, drogi kołowania bądź płyty postojowej lotniska oraz posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami elektrycznymi.

d)  opłaconą polisę na kwotę minimum 1.000.000,00 PLN, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia -  dostarczyć w sytuacji, gdy Wykonawca będzie dysponował zasobami udostępnionymi od innych podmiotów – dołączyć do oferty w formie pisemnej.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22a UPZP, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu  w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – załącznik 3 do SIWZ

b) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia  wykonawca składa:

# - aktualny odpis z właściwego  rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.2 A  informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy /pozostałe dokumenty/

1.	Wypełniony i podpisany Formularz Oferty sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Formularz Oferty podpisuje wyznaczony pełnomocnik.

2.	W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy(om) realizację części zamówienia Zamawiający żąda wskazania w dokumencie sporządzonym wg załącznika nr 5,  zakresu prac  (części zamówienia) jakie zostaną powierzone podwykonawcy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zakres udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia podpisuje wyznaczony pełnomocnik

3.   Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową na podstawie kosztorysu ślepego

( przedmiaru robót) załączonym do SIWZ,

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 UPZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 UPZP – załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający uzna żądanie za spełnione, kiedy Wykonawca w ciągu 3 dni przekaże Zamawiającemu oświadczenie (wraz z ewentualnymi dowodami) faksem lub e-mailem przy założeniu niezwłocznego przekazania pisemnego oryginału na adres Zamawiającego.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.

  - Dokumenty jakie mają złożyć wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Zamawiający nie stawia wymogu.

  - Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 UPZP może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

  - Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów pisemne zobowiązanie tych podmiotów

  - Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w punkcie 5.1.a) SIWZ oraz 5.2.a SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a UPZP.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców:

- oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia,

- oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu  w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

  - Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów o których mowa w punkcie 5.1.b) i c) SIWZ z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6  UPZP.

  - Oświadczenia o których mowa w punkcie 5 SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a UPZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

  - Do oferty wykonawca korzystający z zasobów podmiotów trzecich do oferty załącza oświadczenie podmiotu zasobu oraz jego zobowiązanie  o przekazaniu zasobu.

Dokumenty o których mowa w punkcie 5 SIWZ, inne niż oświadczenia o których mowa w punkcie 5 SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w punkcie 5 SIWZ, innych niż oświadczenia o których mowa w punkcie 5 SIWZ, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

W przypadku, wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w punkcie 5 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.

# Dokumenty i oświadczenia winny być złożone w języku polskim.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A  WYKONAWCAMI, SPOSÓB PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ ORAZ SPOSÓB UDZELANIA WYJAŚNIEŃ.

  - Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest: Pan Eugeniusz Zaremba tel. 261472803  w godz. 800-1430 w sprawach procedury, Pan Marian Ciesiński tel. 261472812 w sprawach technicznych.

  - Dopuszczalnym sposobem porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami jest:

- fax lub e-mail  w przypadku wniosków, zawiadomień, informacji, zapytań, wnoszenia kopii odwołań, przystąpień do odwołań, zgody na przedłużenie terminu związania ofertą itp.

- forma pisemna w przypadku przekazywania wszelkich oświadczeń i dokumentów wskazanych w punkcie 5 SIWZ.

Niezależnie od powyższego  forma pisemna jest zawsze dopuszczalna.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert  włącznie. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 6.3., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  - W uzasadnionym przypadku, (przed terminem składania ofert), Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w treści SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i jest dla Wykonawców wiążąca.

  - Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne  jest  tylko  przed  jego  upływem.

  - Strona internetowa, na której umieszczane będą niezbędne informacje (m.in. ogłoszenia, SIWZ, pytania i odpowiedzi, modyfikacje, informacja z otwarcia oferty,  wybór oferty najkorzystniejszej, unieważnienie postępowania oraz wszystkie inne wymagane przepisami UPZP): www.107sw.mi.pl.

- WADIUM

  - Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości: 30.000 PLN

  - Wadium można wnosić w następujących formach; pieniądzu, poręczeniach i gwarancjach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (poręczenie kasy musi być zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359, z późn. zm.).

  - Wadium w pieniądzu należy wnieść przed upływem terminu składania ofert przelewem na konto Zamawiającego:

# Bank Gospodarstwa Krajowego O/ Szczecin

# Nr rachunku : 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002

z dopiskiem na blankiecie przelewu „ Budowa lądowiska "

Za termin wniesienia wadium uważa się datę i godzinę wpłynięcia środków na konto Zamawiającego.

  - W przypadku innych niż pieniądz form wadium Wykonawca dostarcza gwarancję lub poręczenie w oryginale do Działu Zamówień Publicznych  przed upływem terminu składania ofert – logistyka bud. Nr 10 pokój 112

  - Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę przetargu.

  - Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej formie i wysokości zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

  - Wniesione wadium musi zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

  - Zamawiający zwróci wadium, jeżeli wystąpi jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 UPZP.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca:

- którego oferta została wybrana

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

8. TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ

8.1.Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni.

8.2.Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  - Oferta powinna składać się z następujących dokumentów:

- Wypełnionego formularza ofertowego wg zał. nr 1,

- Wykazu części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy wg załącznika nr 5 do SIWZ – dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie którejkolwiek części zamówienia podwykonawcom, w sytuacji gdy Wykonawca nie dołączy w/w wykazu Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcy,

- Dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. 5 SIWZ przy których umieszczono dopisek:  „dołączyć do oferty”.

  - Oferta powinna być złożona  w języku polskim, w jednym egzemplarzu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  Oferta oraz wszystkie karty  załączników powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania.  Jeśli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika z przedłożonych wraz z ofertą dokumentów, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby, z którego będzie wynikało jej umocowanie do reprezentowania w postępowaniu, w tym do podpisania oferty w jego imieniu.

Wykonawcy wspólnie składający ofertę zobowiązani są przedłożyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo powinno dokładnie określać zakres umocowania, w tym ewentualnie prawo do udzielenia dalszych pełnomocnictw.

Wszystkie pełnomocnictwa składane wraz z ofertą muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. (tj. kopii oryginalnie potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza).

  - Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Wszystkie miejsca gdzie naniesione zostały zmiany winny być parafowane przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.

  - Zgodnie z UPZP nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  W związku z powyższym  Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert ma prawo zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert tj. nazwy (firmy) oraz adresów Wykonawców, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 229,1089,1132 z późn. zm.) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

  - Oferta powinna być złożona zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ.

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Wykonawca może zmieniać, wycofywać, modyfikować swoją ofertę, ale wyłącznie przed terminem składania ofert.

  - Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone i nie będą rozpatrywane.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Zamawiający zaleca sporządzenie oferty na załączonych do SIWZ wzorach formularzy lub na własnych drukach wg wzorów formularzy  dołączonych do SIWZ.

  - Wartość netto i brutto oferty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

10. MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA OFERT

  - Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie, zamkniętej w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie, oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy lub pieczątką firmową, nazwą i adresem Zamawiającego oraz opatrzoną dopiskiem Przetarg nieograniczony na „Budowę lądowiska wyniesionego dla śmigłowców” 19/log/18 nie otwierać przed 24.04.2018 godz. 1015. Oferta powinna być złożona na adres zamawiającego , budynek nr 10, pokój 112 logistyka.

  - Termin składania ofert upływa 24.04.2018 godz. 1000.

  - Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

11. TERMIN  I  MIEJSCE  OTWARCIA  OFERT.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 24.03.2018 godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego budynek nr 10 logistyka, pokój nr 112.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

  - Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę ryczałtową, kompletną, jednoznaczną, która będzie ceną ostateczną.

  - Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z technologii robót, jak również niezbędne do wykonania zadania, m. im:

-podatek VAT,

-koszty wszelkich robót przygotowawczych,

-koszty wszelkich robót porządkowych, w tym koszty uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i koszty utylizacji odpadów,

-koszty zagospodarowania placu budowy w tym koszty zabezpieczenia ruchu kołowego i pieszego w trakcie budowy,

- koszty przywrócenia placu budowy do stanu pierwotnego po zakończeniu inwestycji,

-koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itp.),

-koszty właściwego zabezpieczenia prowadzonych robót,

-koszty nadzoru i uzgodnień, pomiarów, rozruch, przyłączenia do sieci, itp. niezbędnych do oddania obiektu do eksploatacji,

-koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej ze schematami w zrealizowanych branżach,

-koszt obsługi geodezyjnej zadania (wytyczenia) oraz pomiar powykonawczy z naniesieniem na zasoby geodezyjne miasta.

- koszt ubezpieczenia ryzyk budowy wynikające z prowadzonych robót będących przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż cena brutto określona w formularzu ofertowym,

- koszt ubezpieczenia od odpowiedzialności  cywilnej na sumę nie niższą niż wartość brutto robót określona w formularzu ofertowym, za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim przy wykonaniu robót objętych Umową, gdzie ubezpieczonym jest Wykonawca,

- inne koszty o których mowa w dokumentacji projektowej i samej SIWZ.

Ostateczna cena netto i brutto wpisana w formularzu ofertowym zawierająca w/w elementy ma być podana z dokładnością do dwóch  miejsc po przecinku.

  - Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty wszystkie inne koszty, jakie poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, także nie wymienione w pkt 12.2, a które mają wpływ na cenę oferty.

  - Cena powinna być podana w złotych polskich. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

  - Jeżeli Wykonawca stosuje w swojej praktyce kupieckiej upusty cenowe, to proponując je Zamawiającemu w ofercie, musi już uwzględnić je w ostatecznej cenie oferty.

  - Przyjęte przez Wykonawcę w ofercie ceny i stawki w złotych polskich nie będą podlegać waloryzacji w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w umowie i ustawie PZP.

  - Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ w rubryce VAT (%) dopuszcza wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

13. OPIS  KRYTERIÓW, KTÓRYMI  BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ  ZAMAWIAJĄCY  PRZY  WYBORZE  OFERTY

13.1	Kryteria i ich znaczenie:
CENA - 60 %

Warunki gwarancji  - 20%

Termin wykonania    - 20%

Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

13.2	Sposób oceny ofert.

# 1) Ocenie w oparciu o kryterium  ceny oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (60 pkt.) w kryterium CENA ofercie Wykonawcy który zaoferuje najniższą cenę za realizację całego zamówienia. Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:

# Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert

C= 	x   100 x 60 %

# Cena ofertowa badanej oferty

# 2) Ocenie w oparciu  kryterium warunki gwarancji oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (20 pkt.) w kryterium warunki gwarancji ofercie Wykonawcy,  wg poniższej punktacji:

Proponowany czas gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż dwa lata i nie dłuższy niż 5 lat.

# Wykonawca otrzyma następującą  ilość punktów: 2 lata gwarancji – 0 pkt., 3 lata- 10 pkt.,

4 lata 15 pkt., 5 lat – 20 pkt.

# 3) Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (20 pkt.) w kryterium termin wykonania - ofercie Wykonawcy,  wg poniższej punktacji

# Termin wykonania - minimalny -10.10  do 30.10.2018 r.

# Wykonawca otrzyma następującą  ilość punktów: 10.10.2018 r. – 20 pkt., 11.10 – 19 pkt.,

12.10. – 18, 13.10. – 17, 14.10. – 16, 15.10. -15,  16.10. -14, 17.10. -13, 18.10. -12, 19.10. -11,

20.10 -10, 21.10 – 9, 22.10. – 8, 23.10. – 7, 24.10. – 6, 25.10.- 5, 26.10. – 4, 27.10. – 3, 28.10 – 2,29.10. – 1, 30.10.2018 r. – 0 pkt.

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY ORAZ  POSTANOWIENIA  PRZYSZŁEJ  UMOWY.

  - Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi na zasadach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 6) i ceną zaoferowaną przez wybranego Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

  - Jeżeli Wykonawca, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy według warunków podanych w niniejszej SIWZ, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą  spośród pozostałych ofert  uznanych za niepodlegające odrzuceniu, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

  - Zawarcie umowy (wzór umowy w załączeniu) o realizację zamówienia nastąpi po upływie 5 dni od przesłania  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, chyba że zostanie wniesione odwołanie. W sytuacji, gdy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy  przed upływem w/w  terminu.

  - Zamawiający dostarczy wybranemu Wykonawcy umowę do podpisu listownie lub osobiście.

  - Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa na realizację w/w przedmiotu zamówienia:

- zobowiązany jest w terminie 7 dni od  dnia podpisania umowy do przedstawienia Zamawiającemu polisy (lub innego dokumentu) potwierdzającego ubezpieczenie ryzyk budowy wynikające z prowadzonych robót będących przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż cena brutto określona w formularzu ofertowym,

- zobowiązany jest w terminie 7 dni od  dnia podpisania umowy do przedstawienia Zamawiającemu polisy (lub innego dokumentu) potwierdzającego iż Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności  cywilnej na sumę nie niższą niż wartość brutto robót określonych w formularzu ofertowym, za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim przy wykonaniu robót objętych Umową, gdzie ubezpieczonym jest Wykonawca,

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w ciągu 14 dni od dnia podpisania  umowy z Zamawiającym oświadczenia, że Wykonawca (Podwykonawca jeżeli jest znany) zawarł z osobami wykonującymi roboty budowlane umowy o pracę na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 poz.108 art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

- PODWYKONAWCY.

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

  - W przypadku, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy wykonanie którejkolwiek części zamówienia, zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia której to dotyczy oraz podania firm podwykonawców (wg załącznika nr 5 do SIWZ). W sytuacji gdy Wykonawca nie dołączy w/w wykazu Zamawiający uzna iż Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcy.

  - Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

  - W przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

  - Wymagania Zamawiającego, które musi spełniać umowa o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane:

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

- niedopuszczalne jest zastrzeżenie ze wypłata należnego wynagrodzenia  podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zależna jest od zapłaty należnego wynagrodzenia  na rzecz generalnego Wykonawcy.

Niespełnienie powyższych wymagań spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.

Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej (dostawy i usługi)  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

  - Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w § 15 ust. 7 wzoru umowy, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

  - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

  - Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w § 15 ust. 6 wzoru umowy, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia

- INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia  należytego wykonania umowy w wysokości 10%  ceny całkowitej podanej w ofercie (cena brutto oferty).

  - Zabezpieczenie może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

# Bank Gospodarstwa Krajowego O/ Szczecin

# Nr rachunku : 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002

z dopiskiem na blankiecie przelewu „ Budowa lądowiska – zabezpieczenie należytego wykonania umowy "

  - Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% kwoty wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 30 dni od dnia wykonania zamówienia z należytą starannością. Pozostałe 30% kwoty wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta w zakresie 30% kwoty zabezpieczenia musi być ważna przez okres rękojmi za wady, tak, aby Zamawiający miał możliwość skorzystania z rękojmi za wady w razie konieczności.

  - Zabezpieczenie musi być wniesione przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy.

17. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM

  - Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów UPZP.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami UPZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie UPZP.

  - Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami UPZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy  pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

  - Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

  - Termin wniesienia odwołania.

Odwołanie wnosi się:

    - w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego  wniesienia

    - wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej

    - wobec czynności innych niż określone w ust. a i b  w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia

- odrzucenia oferty odwołującego

- opisu przedmiotu zamówienia

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

  - Pozostałe terminy i czynności są szczegółowo opisane w dziale VI UPZP.

  - Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

  - Szczegółowo środki ochrony prawnej zostały omówione w dziale VI UPZP

- ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI

Do niniejszej dokumentacji przetargowej załącznikami są:

  - Wzór formularza ofertowego								– zał. 1

  - Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału					– zał. 2

  - Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia 					– zał. 3

  - Informacja o tym, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej			– zał. 4

  - Wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy Podwykonawcom	– zał. 5

  - Wzór umowy										– zał. 6

  - Wykaz robót      									– zał. 7

  - Kadra										– zał. 8

# Załącznik nr 1

.........................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

# OFERTA PRZETARGOWA

# Pełna nazwa Wykonawcy

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

# Adres Wykonawcy

ul. .................................................	nr ...................

kod pocztowy ...............................	miejscowość........................................................

tel. .................................................	fax. ..............................................

Regon ............................................	(jeśli istnieje)

NIP ................................................	(jeśli istnieje)

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa lądowiska dla śmigłowców przy jednostce wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego

      - Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ) za niżej wskazaną kwotę, stanowiącą wynagrodzenie  kosztorysowe:

| L.p. |  | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa lądowiska dla śmigłowców |  |  |  |
| Cena ofertowa brutto RAZEM |  |

Uwaga: Zamawiający dopuszcza rozbicie pozycji 1 (w sytuacji, gdy jest to konieczne) na kolejne pozycje wtedy gdy Wykonawca oferuje (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) różne stawki VAT.

      - Termin płatności za wykonany przedmiot zamówienia ustalamy na 30 dni, licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wypełnionej faktury do siedziby Zamawiającego.

      - Zapewniamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom jakościowym stawianym w SIWZ.

      - Oświadczamy, że:

        - zapoznaliśmy się z SIWZ i akceptujemy jej treść,

        - spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i przyjmujemy je bez zastrzeżeń,

        - otrzymaliśmy wszystkie konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty,

      - Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

      - Oświadczamy, że uważamy się związani  niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

      - Bez zastrzeżeń przyjmujemy warunki zawarcia umowy i w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej deklarujemy gotowość podpisania umowy niezwłocznie po upływie 5 dni od przesłania  zawiadomienia o wyborze oferty, chyba że zostanie wniesione odwołanie. Przyjmujemy do wiadomości, iż w sytuacji gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta to Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę przed upływem tego terminu.

      - Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania w okolicznościach, o których mowa w SIWZ.

      - Termin wykonania przedmiotu zamówienia ……………………

      - Oświadczamy, iż udzielamy gwarancji na okres …………………..miesięcy

      - Oświadczamy, iż nie zamierzamy powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcy w sytuacji gdy nie dołączyliśmy do oferty wykazu części zamówienia (o którym mowa w załączniku 5).

- Do kontaktów z Wykonawcą upoważniamy: ………………………………………..

# Tel. .................................................... (nieobowiązkowo)

# Fax. .................................................... (nieobowiązkowo)

Adres e-mail …………………………(nieobowiązkowo)

- Wraz z ofertą  przedkładamy następujące oświadczenia i dokumenty:

a/....................................................................................................zał. nr ......................

b/....................................................................................................zał. nr ......................

c/....................................................................................................zał. nr ......................

...............................................			............................................................................

Data, miejsce                                                        Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy

# Załącznik nr 2

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

# Nazwa i adres Wykonawcy

....................................................................................................................................................

# OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

(składane na podstawie art. 25a ust. 1 UPZP):

  - Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

……..........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

...........................................  dnia ..........................................

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

…………………………………………………………………………………………..…….

..…………………………………………………………………………………………………

w następującym zakresie: ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

# OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

# Załącznik nr 3

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

# Nazwa i adres Wykonawcy

....................................................................................................................................................

# OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

(składane na podstawie art. 25a ust. 1 UPZP):

- Oświadczam, że w Wykonawca, którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 UPZP.

- *Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……………. UPZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy UPZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 UPZP podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………….……………………………

*wypełnić jeżeli dotyczy.

……..........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

...........................................  dnia ..........................................

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów  - w przypadku nie wypełnienia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie powołuje się na zasoby innych podmiotów]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

(składane na podstawie art. 25a ust. 3 pkt. 2 UPZP):

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

……..........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

...........................................  dnia ..........................................

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

(składane na podstawie 25a ust. 5 pkt. 2 UPZP:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

……..........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

...........................................  dnia ..........................................

# OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……..........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

...........................................  dnia ..........................................

# Załącznik nr 4

# OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Przedmiot zamówienia:

Imię i Nazwisko Wykonawcy:

Oświadczam, że na dzień składania ofert:

□   należę*

□ nie należę

do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229,1089,1132), razem z innym wykonawcą*/wykonawcami*, który*/którzy* złożyli oferty w niniejszym postępowaniu

........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

...........................................  dnia ..........................................

# Załącznik nr 5

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM

| L.p. | Część realizowana przez podwykonawcę | Firmy podwykonawców |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik 6

# PROJEKT UMOWY

UMOWA Nr	/ 2018 r.

Zawarta w dniu  ................... roku w Wałczu  pomiędzy:

107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44, 78-600 Wałcz, działającym na podstawie wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział, KRS pod nr 0000009405

NIP 765-14-95-874                    REGON 570544566

reprezentowanym przez :

Marka Korneta      	-  Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą w	przy ul.

NIP  ……………………, REGON……………………., prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie ………………………………………………………….

reprezentowane przez:

………………………………………………….

………………………………………………….

zwanym w treści umowy Wykonawcą.

§ 1.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego  Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie określone jako:

Budowa lądowiska  dla śmigłowców ratunkowych  na potrzeby 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu

na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ) oraz ofercie przetargowej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy (dalej w treści: „Przedmiot umowy”) .

§ 2.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie określone w § 1 zgodnie z: wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, normami, zasadami sztuki budowlanej, prawem budowlanym, a także dokumentacją przetargową w tym niniejszą umową

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy objętego wynagrodzeniem kosztorysowym określonym w paragrafie 3 ust. 1 niniejszej umowy określa dokumentacja udostępniona w ramach niniejszego postępowania.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się w sposób szczegółowy z przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, projektem budowlanym będącym przedmiotem zamówienia i uznaje je za wystarczające do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu umowy za wynagrodzenie kosztorysowe określone przez Wykonawcę.

- Wykonawca zabezpieczy mienie powierzone mu w związku z realizacją niniejszej Umowy przez cały okres wykonywania Umowy przed dostępem osób trzecich, zniszczeniem i uszkodzeniem.

- Wykonawca zapewni właściwe warunki pracy własnym pracownikom oraz osobom przebywającym na terenie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r.  Prawo Budowlane, przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

§ 3

- Strony ustalają kosztorysową  formę wynagrodzenia za wykonanie całego zakresu  przedmiotu umowy. Wynagrodzenie  wyniesie zgodnie ze złożoną oferta:

netto:	..................................... zł

słownie:	 ..................................... zł

# VAT ………… %

brutto:	................................... zł.

słownie: ..................................... zł

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej obejmuje koszty wszystkich materiałów, urządzeń, sprzętu i czynności koniecznych do prawidłowego i kompleksowego wykonania robót, objętych niniejszą umową oraz wszystkie koszty związane z bezpiecznym ich prowadzeniem.

- Płatność będzie realizowana na podstawie faktury częściowych

1) Wykonawca upoważniony jest do otrzymywania płatności częściowych (w okresach dwumiesięcznych) na poczet uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakończonymi Robotami określonymi w Harmonogramie Realizacji Robót,

2) Inwestor dokonywać będzie płatności częściowych wyłącznie na postawie faktur  Wykonawcy wystawionych na podstawie zaakceptowanych przez Inwestora i Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego protokołów częściowych, z  zastrzeżeniem, iż należność Wykonawcy objęta fakturą końcowego rozliczenia, nie będzie niższa  niż równowartość 10% wartości netto wynagrodzenia należnego  Wykonawcy z tytułu Robót. Kwota ta będzie zabezpieczała ewentualne roszczenia Podwykonawców  Wykonawcy wobec Inwestora i zostanie zapłacona  Wykonawcy pod warunkiem przedstawienia przez  Wykonawcę pisemnych oświadczeń jego Podwykonawców, że  Wykonawca zaspokoił ich wszystkie roszczenia z tytułu robót przez nich wykonanych w trakcie realizacji Inwestycji za wyjątkiem niewymagalnych kaucji.

3) Rozliczenie końcowe - faktura końcowa po zakończeniu robót i komisyjnym odbiorze przedmiotu umowy;

- Ustala się termin  30 dni na sprawdzenie końcowego protokołu odbioru.

- Faktura potwierdzona przez osobę uprawnioną do odbioru, będzie podstawą do regulowania należności przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30  dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wypełnionej faktury wraz z protokołem  i niezbędnymi załącznikami do siedziby Zamawiającego. Zamawiający będzie dokonywał wszystkich płatności przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

- Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży konto Zamawiającego.

- Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem  bezskuteczności:

- jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z Umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy i związane z nimi uboczne (m.in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich;

- nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim  skutkiem będzie zmiana wierzyciela Zamawiającego;

- nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku subrogacji ustawowej lub umownej;

- celem dochodzenia jakichkolwiek praw z Umowy nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innemu podmiotowi, w tym podmiotowi prowadzącemu pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności tj. podmiotom zajmującym się działalnością windykacyjną.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że złożenie oświadczenia woli obejmującego treść umowy o cechach poręczenia zobowiązania Zamawiającego, stanowi naruszenie przez Wykonawcę zakazu umownego, bez względu na skuteczność prawną składanego oświadczenia woli.

- Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie. Odsetki naliczane będą od dnia następnego po dniu, w którym miała nastąpić zapłata.

§ 4.

- Wartość wykonanych robót nie podlega waloryzacji, z zastrzeżeniem ust. 3poniżej.

- W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nieobjętych dokumentacją przetargową, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania zamówienia na podstawie odrębnej pisemnej umowy. lub aneksu do umowy

- Zamawiający dopuszcza zmianę niniejszej Umowy:

  - co do wysokości wynagrodzenia netto lub brutto określonego w § 3 ust. 1 w przypadku, gdy zmiana ta wynika z kosztorysu powykonawczego i obmiarów wykonanych przez Wykonawcę

  - Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie zmian dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania Stron.

  - co do terminu wykonania Przedmiotu Umowy, określonego w § 5 oraz § 6 ust. 1:

- w przypadku wystąpienia w okresie wykonywania robót okoliczności nadzwyczajnych, tj. zdarzeń nagłych, nieprzewidywalnych i niezależnych od woli Wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie umowy w całości lub części, którym nie można było zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności, takich jak w szczególności, złe warunki pogodowe, o charakterze ekstremalnym;

- w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania całości bądź części robót na czas określony;

  - co do sposobu wykonania i zakresu robót, gdy wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne w celu usprawnienia lub prawidłowego  wykonania robót,

  - w pozostałym zakresie, gdy zmiany umowy będą konieczne na skutek wystąpienia w okresie wykonywania robót okoliczności nadzwyczajnych, tj. zdarzeń nagłych, nieprzewidywalnych i niezależnych od woli Wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie umowy w całości lub części, którym nie można było zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.,

  - dokonanej na podstawie art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 5.

Umowa zostaje zawarta na czas określony, niezbędny do wykonania Przedmiotu  Umowy zgodnie z postanowieniami § 6 poniżej, nie dłuższy jednak niż do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

§ 6.

- Termin wykonania całości Przedmiotu Umowy (wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie): do ………….…………..od dnia zawarcia umowy. Wykonawca zgłasza gotowość przystąpienia do odbioru końcowego w terminie 3 dni od zakończenia prac określonych umową.

- Strony dokonują odbioru końcowego w terminie do 7 dni po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Jeżeli w trakcie dokonania odbioru Zamawiający stwierdzi wady Przedmiotu Umowy zwraca się do Wykonawcy o ich usunięcie wyznaczając stosowny termin ich usunięcia. Po usunięciu wad, o których mowa w zdaniu poprzedzającym dokonuje się ponownego odbioru w zakresie zgłoszonych przez Zamawiającego wad spisując na tę okoliczność stosowny protokół (bezusterkowy końcowy protokół odbioru). W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad lub usterek niemożliwych do usunięcia,  Zamawiający może:

1) obniżyć wynagrodzenie za przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej, jeżeli wada umożliwia użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

- żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia oddania przedmiotu umowy, jeżeli wada uniemożliwia lub utrudnia użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 7.

  - Wykonawca zapewnia, że jest w pełni przygotowany do kompleksowego wykonania wszystkich robót objętych niniejszą umową i oświadcza, że wykona je rzetelnie, solidnie i bezusterkowo, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, oraz przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego i znajdującymi zastosowanie przepisami Kodeksu Cywilnego.

  - Wykonawca uprawniony jest do powierzenia podwykonawcom wykonania części robót, które zostały wskazane w ofercie przetargowej.

  - Wykonawca oświadcza, że powierzy wykonanie robót objętych Umową profesjonalistom. Za działania podwykonawców związane z realizacją niniejszej Umowy Wykonawca odpowiada jak za własne działania lub zaniechania.

  - Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wykona prace określone umową w sposób profesjonalny, dostarczy i użyje materiały i osprzęt fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych.

  - Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dostarczy pełną dokumentację techniczną zamontowanych wyrobów i przeszkoli personel techniczny w zakresie właściwego użytkowania i konserwacji zamontowanych urządzeń.

§ 8.

- Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren robót po podpisaniu umowy w terminie do 3 dni po przedstawieniu przez Wykonawcę  ubezpieczenia ryzyk budowy wynikających  z prowadzonych robót będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z § 15 niniejszej Umowy.

- Po protokolarnym przejęciu terenu budowy Wykonawca obejmuje kierownictwo budowy w myśl znajdujących zastosowanie przepisów Prawa Budowlanego. Od tego momentu aż do chwili protokolarnego odbioru końcowego robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na tym terenie.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w ciągu 14 dni od dnia podpisania  umowy z Zamawiającym oświadczenia, że Wykonawca (Podwykonawca jeżeli jest znany) zawarł z osobami wykonującymi roboty budowlane umowy o pracę na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w ciągu 14 dni od dnia przekazania placu budowy dokumenty potwierdzające uprawnienia do kierowania robotami w co najmniej następujących specjalnościach: - konstrukcyjno-budowlanej, instalacji elektrycznych i sanitarnych

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w ciągu 14 dni od dnia przekazania placu budowy oświadczenia, że Wykonawca (Podwykonawca jeżeli jest znany) zawarł z Kierownikiem Budowy o specjalności konstrukcyjno-budowlanej umowę o pracę na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108.) art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – w przypadku gdy Wykonawca zadeklarował takie zatrudnienie w formularzu ofertowym.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy oświadczenia, że Wykonawca (Podwykonawca jeżeli jest znany) zawarł lub zawrze z osobą niepełnosprawną umowę o pracę (czas zatrudnienia minimum 4 miesiące) na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108.) art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – w przypadku gdy Wykonawca zadeklarował takie zatrudnienie w formularzu ofertowym.

§ 9.

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ogólnej wartości brutto umowy, przed podpisaniem umowy. Powyższe zabezpieczenie ma na celu pokrycie ewentualnych strat poniesionych przez Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy. Zamawiający będzie mógł dochodzić ewentualnego odszkodowania w związku ze szkodami doznanymi na skutek nienależytego wykonania umowy niezależnie od przedmiotowego zabezpieczenia, na zasadach ogólnych.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może zostać wniesione  w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Wszelkie formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie będące zabezpieczeniem w pieniądzu powinny być ważne co najmniej do:

- dnia podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru – dotyczy 70 % kwoty wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- dnia zakończenia okres rękojmi za wady – dotyczy 30% kwoty wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu będzie wpłacone przez Wykonawcę na ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy.

- Zasady rozliczania zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi  Załącznik nr 3 do umowy.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% kwoty wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 30 dni od dnia podpisania przez strony protokółu odbioru.. Pozostałe 30% kwoty wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 10.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

- bez uzasadnionego powodu Wykonawca lub podmiot, którym posługuje się przy realizacji umowy (Podwykonawca lub dalszy podwykonawca) zaniechał realizacji umowy, nie przystąpił do robót lub wstrzymał roboty przez okres co najmniej 7 dni i nie podjął ich w ciągu 7 dni od chwili otrzymania wezwania od Zamawiającego,

- jeżeli pomimo zgłoszenia dwukrotnie pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego Wykonawca lub Podwykonawca w rażący lub uporczywy sposób zaniedbuje swoje zobowiązania wynikające z niniejszej umowy.

- Po rozwiązaniu niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym na podstawie ust. 1 powyżej, Zamawiający uprawniony jest po uprzedzeniu Wykonawcy do wkroczenia  na plac budowy i przejęcia prowadzenia dalszych robót lub powierzenia ich innemu Wykonawcy.

- W przypadku rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego, Wykonawcy należy się wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane, co do wykonania których Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń.

- W przypadku, o którym mowa powyżej Strony Umowy dokonają protokolarnego odbioru wykonanych robót.

- Na roboty, których prawidłowe wykonanie zostało stwierdzone protokołem odbioru zgodnie z ust. 4 powyżej Wykonawca udziela gwarancji na zasadach określonych w §12 niniejszej Umowy.

- W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje obmiaru robót, a następnie ich wyceny oraz określa wartość niezużytych i pozostawionych na terenie budowy materiałów.

- Rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym nastąpi na piśmie pod rygorem nieważności.

§11.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w przypadku:

- rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, o którym mowa w § 10 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wartości brutto wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 umowy.

- opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,25 % wartości brutto wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad Przedmiotu Umowy, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji - w wysokości 0,1 % od wartości brutto Przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od ostatniego dnia terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

- w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy z tytułu każdorazowego wykazania braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

- w wysokości 0,2%  wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy z tytułu każdorazowego nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

- w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy z tytułu każdorazowego nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- w wysokości 0,5% % wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy z tytułu każdorazowego braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

- w wysokości 0,2%  wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy z tytułu nie przedstawienia w terminie oświadczenia że Wykonawca i jego Podwykonawca (jeżeli jest on znany już na etapie zawarcia umowy, lub jeżeli nie jest znany to na etapie przedstawienia kopii podpisanej z nim umowy) zawarł umowę o pracę z osobami wykonującymi roboty budowlane na podstawie Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 108, z późn. zm.) art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. na czynności określone punkcie 2 SIWZ.

- w wysokości 0,2%  wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy z tytułu nie przedstawienia przez Wykonawcę (również dokumentów dotyczących Podwykonawcy) dokumentów potwierdzających opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę np. w formie zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń oraz kopi zanonimizowanych umów o pracę osób których dotyczy w/w oświadczenie.

- w wysokości 0,2%  wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy z tytułu nie przedstawienia przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy oświadczenia, że Wykonawca (Podwykonawca jeżeli jest znany) zawarł z Kierownikiem Budowy o specjalności konstrukcyjno-budowlanej umowę o pracę na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108.) art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – w przypadku gdy Wykonawca zadeklarował takie zatrudnienie w formularzu ofertowym.

- w wysokości 0,2%  wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy z tytułu nie przedstawienia przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy oświadczenia, że Wykonawca (Podwykonawca jeżeli jest znany) zawarł lub zawrze z osobą niepełnosprawną umowę o pracę (czas zatrudnienia minimum 4 miesiące) na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – w przypadku gdy Wykonawca zadeklarował takie zatrudnienie w formularzu ofertowym.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych.

- Zapłata kar umownych może nastąpić poprzez potrącenie ich wysokości z należności przypadających Wykonawcy. O ile powyższe okaże się niemożliwe zapłata dokonana zostanie na wezwanie przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 14 dni od wezwania. Zapłata kar umownych nie uchybia prawu do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości szkody, na ogólnych zasadach regulowanych w Kodeksie Cywilnym.

- W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego w trakcie jej realizacji, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty wykonane, co do których Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń.

- Wysokość wynagrodzenia określana jest na podstawie protokołu odbiorczego sporządzonego przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacji wielokrotnego tj. minimum trzykrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 15 ust. 9, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto o której mowa w  § 3 ust. 1.

§ 12.

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady zostaje rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji na wykonane roboty.

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres …….... lat od dnia podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru, z zastrzeżeniem § 10 ust. 5 umowy. Gwarancja obejmuje wszelkie wady fizyczne wykonanych prac oraz materiałów wykorzystanych do ich wykonywania. Wykonawca oświadcza, że materiały oraz technologie wykorzystane do wykonania robót są wolne od wad prawnych.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania zgłoszonych wad, w terminie uzgodnionym przez strony

- O wykryciu wady Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie (nr fax_______  ________) lub telefonicznie (nr tel./ mail _____________________).

- Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie. Odbiór robót, wykonanych zgodnie z ust. 3 powyżej nastąpi w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, na podstawie protokołu odbioru. Do zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca obowiązany jest dołączyć kompletną, zatwierdzoną przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru dokumentację.

- Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad stwierdzonych w okresie udzielonej gwarancji w terminie uzgodnionym przez strony, a w wypadku odmowy ich usunięcia lub po bezskutecznym upływie wskazanego terminu do ich usunięcia upoważniony jest Zamawiający.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru, o których mowa w ust. 5 powyżej lub w okresie gwarancji istnienia wad nienadających się do usunięcia Zamawiający może:

- obniżyć wynagrodzenie za przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej, jeżeli wada umożliwia użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

- żądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia oddania przedmiotu umowy, jeżeli wada uniemożliwia lub utrudnia użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem.

- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się wykonywać wszystkie usługi na koszt własny w drodze bezpłatnej wymiany lub naprawy elementów objętych zgłoszeniem. Zobowiązuje się również do bezpłatnej konserwacji objętych gwarancją materiałów i osprzętu oraz nieobciążania Zamawiającego powstałymi z tego tytułu kosztami materiałowymi.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad powstałych bez względu na koszty, jakie będzie musiał ponieść. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Okres gwarancji wydłuża się o czas wykonywania napraw gwarancyjnych.

- Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, Wykonawca zobowiązany jest do  dokonania  tych czynności na swój koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z wpływów eksploatacji górniczej ujawnionych po wykonaniu Przedmiotu Umowy.

- Okres gwarancji na elementy Przedmiotu Umowy wymienione lub naprawione w ramach napraw gwarancyjnych rozpoczyna bieg od początku.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń także po upływie okresu gwarancji, jeżeli złożył reklamację przed upływem tych terminów.

- Przed zakończeniem okresu gwarancyjnego Strony dokonają protokolarnego odbioru pogwarancyjnego robót stanowiących Przedmiot niniejszej Umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane rękojmi równej okresowi gwarancji.

§ 13.

- Obowiązki kierownika budowy ze strony Wykonawcy pełnić będzie ........................................

- Obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ze strony Zamawiającego pełnić będzie ....................................

Każdorazowa zmiana na w/w stanowiskach wymaga spełnienia procedury zawartej w Prawie Budowlanym oraz pisemnego zawiadomienia drugiej strony.

- Nadzór Inwestorski uprawniony jest w szczególności do:

- przekazania kompletnej dokumentacji, warunkującej przystąpienie do pracy - najpóźniej w dniu podpisania umowy,

- protokolarnego przekazania terenu robót budowlanych w ciągu 3 dni po przedstawieniu przez Wykonawcę  ubezpieczenia ryzyk budowy wynikających  z prowadzonych robót będących przedmiotem zamówienia.

- kontrolowanie robót i zastosowanych technik oraz użytych wyrobów, materiałów zgodnie z  dokumentacją projektową,

- koordynacja robót remontowych dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy, podejmowanie właściwych decyzji zarówno rozwiązań technologicznych jak i organizacyjnych,

- organizowania i przeprowadzania częściowych odbiorów robót,

- organizowania końcowego odbioru robót i przekazanie ich użytkownikom,

- przeprowadzenia odbioru końcowego robót, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i przeprowadzenie całkowitego rozliczenia wykonania Przedmiotu Umowy,

- przeprowadzania po zakończeniu każdego roku kalendarzowego przeglądów gwarancyjnych i nadzorowanie usuwanych usterek, zleconych do wykonania podczas przeprowadzonego przeglądu.

§ 14.

  - Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie i sporządzanie dokumentacji budowy wynikającej z przepisów Prawa Budowlanego oraz innych mających zastosowanie przepisów.

  - Wykonawca przygotowuje dokumentację do odbioru robót i sporządza dokumentację powykonawczą przed odbiorem końcowym i składa oświadczenie, że wykonano roboty zgodnie z obowiązującą dokumentacją projektową i zastosowano materiały zgodne z Polskimi Normami.

  - Wykonawca, zobowiązany jest na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, i uprawnionych organów przedłożyć certyfikaty, atesty higieniczne lub aprobaty techniczne wszystkich zastosowanych wyrobów i materiałów.

§ 15.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie polis ubezpieczeniowych potwierdzających, że zawarł z towarzystwem ubezpieczeniowym następujące umowy ubezpieczeniowe, przy czym okres ochrony musi pokrywać się z okresem wykonywania robót:

- Odpowiedzialności  cywilnej na sumę nie niższą niż wartość robót określona w formularzu ofertowym, za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim przy wykonaniu robót objętych Umową, gdzie ubezpieczonym jest Wykonawca - przed przystąpieniem do wykonywania robót objętych Umową,

- Ubezpieczenie ryzyk budowy wynikające z prowadzonych robót będących przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż cena brutto określona w formularzu ofertowym

- Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego w przypadku, gdy wskutek robót prowadzonych na podstawie Umowy, z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jakakolwiek osoba trzecia poniesie szkodę i na tej podstawie osoba ta wystąpi z roszczeniami wobec Zamawiającego.

- Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o wystąpieniu  zdarzenia,  o którym mowa w ust. 2 powyżej.

- Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zaspokojenia  roszczeń  osób  trzecich   we własnym zakresie oraz zwrócenia Zamawiającemu wszystkich kosztów, które ten poniósł na skutek wystąpienia osoby trzeciej z roszczeniem, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentów o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej zgłasza zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie możliwe do zapłaty przez Zamawiającego za odebrane roboty budowlane pod warunkiem przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi -  biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa powyżej Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca, w terminie 14 dni od przedstawienia im przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłoszą na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyrazili zgodę na zawarcie umowy.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

§ 17.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych  negocjacji  przez wyznaczonych pełnomocników  a następnie organy zarządzające Stron. W razie braku ugody w terminie 30 dni od zaistnienia sporu, każda ze Stron jest uprawniona do skierowania sprawy do sądu. Sądem właściwym dla sporów mogących wyniknąć w związku z Umowa jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 18.

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 19.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA 								ZAMAWIAJĄCY

Zasady rozliczenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

# Wartość robót objętych umową wynosi brutto: ..................................... zł

(słownie: .............................................................................................................)

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto wynosi: ................. zł

( słownie: .......................................................................................................................)

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ...........................zł zostanie przekazane w formie ..........................................................

Wpłacone zabezpieczenie zostanie zwrócone w następujący sposób:

l/ 70 % kwoty zabezpieczenia (......     ........zł) - do 30 dni po bezusterkowym odbiorze końcowym robót (tj. od dnia wykonania zamówienia z należytą starannością).

2/ 30 % kwoty zabezpieczenia (................. zł) -  do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

ZAMAWIAJĄCY			                         			WYKONAWCA

# Załącznik nr 7

| WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH |
| --- |
| Lp. | Rodzaj robót budowlanych | Miejsce wykonania i podmiot na rzecz którego została wykonana robota | Daty wykonania | Wartość brutto |
| data..................................... |  | ……………………………………… Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy |

# WYKAZ KADRY      Załącznik nr 8

dotyczy: wykonanie roboty budowlanej polegających na budowie lądowiska dla śmigłowców

# Nazwa Wykonawcy ….................................................................

| L.p. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje/Uprawnienia/ Doświadczenie zawodowe | Zakres wykonywanych czynności | Dysponuje/będzie dysponował * |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Jednocześnie oświadczam, że osoba/osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają posiadanie takich uprawnień- zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

| Data ..................... | ................................................ (pieczęć i podpis wykonawcy) |
| --- | --- |

* należy wpisać czy Wykonawca dysponuje czy lub będzie dysponował kadrą z wymaganymi uprawnieniami. W przypadku przedstawienia wykazu osób, którymi będzie dysponował Wykonawca winno być załączone zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.