Zamawiający :

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

ul. Kołobrzeska44

78-600 Wałcz

NIP 765-14-95-874, REGON 570544566

www.107sw.mil.pl

przetargi@107sw.mil.pl

Tel.  261472809, Fax. 261472815

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo  zamówień  publicznych,  realizowanym   w   trybie  przetargu   nieograniczonego na roboty budowlane pn.–

„ Termomodernizacja budynku nr 12”

Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45111000-8, 45421000-4, 45400000-1

Sprawa nr 14/log/19

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI:

- FORMULARZ OFERTY - ZAŁ.NR 1.

- OŚWIADCZENIA WYKONAWCY  - ZAŁ. NR 2. i 2a

- WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH - ZAŁ. NR 3

- OŚWIADCZENIE O DYSPONOWANIU OSOBAMI, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ

ZAMÓWIENIE LUB UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA - ZAŁ. NR 4

5)WZÓR UMOWY - ZAŁ.NR 5.

6)OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ- ZAŁ.NR 6

7) DOKUMENTACJA PROJEKTOWA , SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT , ORAZ PRZEDMIAR ROBÓT – ZAŁ.NR 7

ZATWIERDZIŁ :

Wałcz, dnia  19 marca 2019 roku

- Nazwa i adres Zamawiającego

1. INFORMACJE WSTĘPNE

Zamawiającym jest:        107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Adres:                                78-600 Wałcz , ul. Kołobrzeska 44

Telefon/fax:                       261472803,    261- 47-28-15

e-mail:                               przetargi@107sw.mil.pl

Godziny:                           od 8:00 do 14:00

Konto bankowe:               Bank Gospodarstwa Krajowego  Oddział w Szczecinie

Nr konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002

Numer NIP:                      765-14-95-874;

Numer REGON:              570544566

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej , Ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz;

- z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować pod adresem , adres e-mail

iod@107sw.mil.pl lub telefonicznie 261473001*;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 14/log/19 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; ”Termomodernizacja budynku nr 12”.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

__

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Numer postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem : 14/log/19
Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

2.0   Tryb udzielenia zamówienia:

2.1 Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa

nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Prawo zamówień publicznych, realizowane jest w trybie przetargu nieograniczonego

2.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018 poz.1986), zwanej w treści SIWZ „ustawą", ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(Dz. U. 2018 poz. 1202 ) przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U.2018 poz.1025) oraz powołane w SIWZ.

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach termomodernizacji         budynku nr 12 – budynek kuchni

Planowany zakres termomodernizacji :

Prace budowlane:

- ocieplenie ścian piwnic styropianem metodą lekką, mokrą,

- ocieplenie ścian nad terenem styropianem metodą lekką, mokrą,

- wymiana wszystkich okien na okna PCV szklone szkłem termoizolacyjnym,

- wymiana drzwi zewnętrznych,

- ocieplenie stropodachu styropianem z wykonaniem nowego pokrycia,

- wymiana zadaszenia i obudowy wykonanych z płyty falistej,

- naprawa schodów i ramp zewnętrznych.

- naprawa tynków i malowanie ścian wewnątrz ze względu na wymianę instalacji c.o. i c. w.

- położenie tynku renowacyjnego na zewnętrznych ścianach piwnic

Prace instalacyjne:

- wymiana instalacji centralnego ogrzewania w całym budynku,

- wymiana instalacji ciepłej wody w całym budynku,

- wymiana instalacji odgromowej

Dane ogólne budynku:

powierzchnia zabudowy: 392,04m2

powierzchnia netto: 662,00m2

kubatura: 2.409,00m2

3.2 Roboty budowlane – zasady ogólne

3.2.1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty wraz z instalacją sprzętu zgodnie z  Projektem Budowlanym, warunkami określonymi w przepisach budowlanych, przestrzegając zasad właściwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zaleceń Inwestora, konserwatora zabytków, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.2.2Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca sporządzi szczegółowy Harmonogram Realizacji Robót  wraz z tabelą elementów scalonych i przedstawi do zatwierdzenia Inwestorowi. Harmonogram Realizacji Robót musi określać wysokość wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczególnych zakresów robót w układzie kwartalnym  ( na koniec kwartału)

3.2.3 Zamawiający ma prawo korekty przedstawionego w Harmonogramie terminu i wartości realizacji poszczególnych robót, jeśli przemawia za tym jego ważny interes i nie sprzeciwiają się temu względy techniczne oraz zasady sztuki budowlanej.

3.2.4 Wykonawca zobowiązuje się:

## Wykonać wszelkie Roboty zgodnie z niniejszą Umową, ze starannością wymaganą od podmiotu zajmującego się profesjonalnym wykonywaniem tego typu robót, zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami określonymi w  pozwoleniu na budowę, zasadami właściwej sztuki i praktyki budowlanej, zaleceniami Inwestora, Projektanta, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

## W przypadku wykonywania Robót w sposób niezgodny z wyżej wymienionymi wymogami, Inwestor ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania Robót oraz usunięcia wszelkich Wad Robót na koszt  Wykonawcy, w tym także jeszcze przed całkowitym ukończeniem Robót.

## W trakcie wykonywania Robót  Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich zaleceń ze strony Inwestora i Projektanta, zgodnych z warunkami określonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu.

## Za wyjątkiem sytuacji określonych inaczej w Umowie,  Wykonawca na własny koszt dostarczy wszelkie Materiały i Urządzenia oraz Sprzęt niezbędny do wykonania Robót oraz wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, łącznie z tymi, które nie są określone wyraźnie w Umowie/projekcie, ale są niezbędne do wykonania Robót.

## Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosować się do warunków zawartych w obowiązujących przepisach, w tym do aktów prawa miejscowego oraz wszelkich ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczących Robót.

## Wykonawca zobowiązuje się ponadto:

## -do planowania, koordynacji i zarządzania sprawami związanymi z realizacją Inwestycji oraz sprawami administracyjnymi związanymi z realizacją Inwestycji;  Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Inwestorowi nazwiska osób odpowiadających za koordynację prac i prowadzenie spraw administracyjnych związanych z realizacją Inwestycji,

## -do powołania Kierownika Budowy, który będzie obecny na placu budowy codziennie,

-do prawidłowej organizacji Placu Budowy, zachowania ładu i porządku, prowadzenia Robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym również zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowymi. Inwestor oraz jego przedstawiciele zastrzegają sobie prawo do wglądu w dokumentację BHP Generalnego Wykonawcy; w przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji lub nieprzestrzegania zasad BHP w prowadzeniu Robót, Inwestor oraz jego przedstawiciele mogą wstrzymać wykonywanie Robót do czasu usunięcia zaniedbań z zastosowaniem wszelkich konsekwencji prawnych i finansowych wynikających z Umowy,

-do wykonania planu organizacji Placu Budowy i uzyskania jego akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

-do wykonania tymczasowych przyłączy mediów we własnym zakresie i na swój koszt w obrębie Placu Budowy lub poza nim,

-do prowadzenia Dziennika Budowy, który winien nieprzerwanie znajdować się na Placu Budowy i być w tym czasie do pełnej dyspozycji Inwestora, Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego bądź też wskazanych przez nich innych osób trzecich lub podmiotów,

-Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie wykonywania prac Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu wyeliminowanie nadmiernego hałasu, kurzu, wibracji oraz uciążliwości dla otoczenia. Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie zostały zakłócone warunki  działalności  w  sąsiadujących  pomieszczeniach oraz w funkcjonujących oddziałach szpitalnych przyjmujących pacjentów oraz prowadzić roboty w godzinach ustalonych z Zamawiającym po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem robót.

-Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób, aby nie zakłócić pracy działalności jakichkolwiek instalacji budynku, w tym elektrycznej, przeciwpożarowej, wentylacyjnej. Wszelkie prace związane z tymi instalacjami wymagają pisemnej zgody wyrażonej przez Inwestora. Wykonawca w szczególności zobowiązany jest tak przeprowadzać i organizować roboty budowlane aby nie zakłócić pracy funkcjonujących oddziałów.

-Do uczestniczenia w cotygodniowych spotkaniach koordynacyjnych, prowadzonych przez Inwestora

-do zawiadamiania Inwestora o wszelkich informacjach przekazywanych pomiędzy  Wykonawcą i Projektantem,

-do wprowadzenia i przestrzegania zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz substancji odurzających przez swoich pracowników, jak również przez pracowników podwykonawców w czasie wykonywania Przedmiotu Umowy,

-do odpowiedzialności za ochronę Robót do czasu ich odebrania przez Inwestora Protokołem Odbioru Końcowego w zakresie niniejszej Umowy,

-do zabezpieczenia Robót przed skutkami warunków atmosferycznych, za wyjątkiem działania Siły Wyższej,

-do zabezpieczania i chronienia swojego mienia na własny koszt,

-do naprawienia na swój koszt wszelkich spowodowanych przez siebie szkód oraz ponoszenia wszelkich związanych z tym kosztów i opłat,

-wbudowywania materiałów odpowiadających, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019, poz. 266 z późn. zm.) oraz wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 15.

-do zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji Inwestycji na swój      koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem ust. 15

-do usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 21), z zastrzeżeniem ust. 15. Ponadto wykonawca zobowiązany jest przyjąć na siebie obowiązki wytwórcy odpadów i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2018, poz. 21), a w szczególności zobowiązany jest prowadzić karty ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenie ich kopii do Zamawiającego.

- zapewnienie miejsca wywiezienia gruzu betonowego i innego pochodzącego z rozbiórki spełniającego wymagania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2018 , poz. 21). Inwestor zastrzega sobie możliwość wskazania miejsca wywozu gruzu.

-do utrzymania w czystości dróg wewnętrznych i chodników itp.

-Dojazd do Placu Budowy winien być pozbawiony resztek materiałów, błota i gruzu, oraz do zabezpieczenia i oczyszczenia elewacji budynku Inwestora sąsiadującego z budową. Generalny Wykonawca będzie zobowiązany naprawiać na swój koszt wszelkie wyrządzone szkody, jak również ponosić wszelkie związane z tym koszty, opłaty, jak i ewentualne kary nałożone przez Policję, Straż Miejską i inne służby publiczne, jeżeli powstały one z winy Generalnego Wykonawcy,

-do uczestniczenia w odbiorze Robót wraz z Inwestorem.

-do przeprowadzania wszelkich wymaganych testów, sprawdzeń i prób, niezbędnych odbiorów Urządzeń i instalacji oraz do przedstawiania protokołów odbiorczych Inwestorowi, niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

-do opracowania wymaganej do zakończenia Inwestycji dokumentacji powykonawczej wymaganej postanowieniami niniejszej Umowy.

-do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za realizację Inwestycji zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z przepisami przeciwpożarowymi,

-do przestrzegania wszystkich postanowień i przepisów oraz spełniania żądań odpowiednich organów administracyjnych oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z obowiązującym prawem, włącznie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

-do uzyskania w imieniu Inwestora decyzji o pozwolenie na użytkowanie inwestycji.

-zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji robót określonych przepisami ppoż. i bhp

-zabezpieczenia przed kradzieżą, zalaniem oraz zniszczeniem mienia własnego oraz Inwestora       znajdującego się na terenie robót i w jego bliskim sąsiedztwie;

- koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonanie prac przez podwykonawców nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 6471 Kodeksu cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty budowlane lub prace konserwatorskie w sposób niewłaściwy bądź wadliwy, niezgodny z dokumentacją i przepisami.

UWAGA !!     Prace będą prowadzone przy normalnej pracy oddziałów szpitala i będą

wymagały uzgodnień terminów wykonania prac uciążliwych z personelem oddziałów

4.0 Termin wykonania zamówienia:

4.1  Wymagany termin wykonania zamówienia – minimalny do 10.10.2019r. , maksymalny do 30.10.2019 r.

4.2  Gwarancja i rękojmia na wykonane prace- minimum  2 lata .

5.0 Zgodnie z art.22 ust.1 Ustawy o udzielenie  zamówienia mogą ubiegać się  Wykonawcy , którzy :

a)  nie podlegają wykluczeniu;

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

–   kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to

z odrębnych przepisów.

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie

oświadczenia .

–  sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez potwierdzenie

posiadania polisy ubezpieczeniowej OC w wysokości min 1 000 000,00 zł.

–  Zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez potwierdzenie wykonanych w okresie pięciu  ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej o podobnym charakterze  o łącznej wartości zamówień nie mniejszych niż 1 200.000,00 zł brutto.

5.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawców spełniających przesłanki o których mowa w art. 24 ust 12 – 23. 5.2.

5.2 Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy również wykonawców:

5.2.1. w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 poz.1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U.2017 poz.2344);

5.2.2. którzy w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

5.2.3. którzy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

5.2.4. będących osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

5.2.5. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5.2.4.;

5.2.6. wobec których wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

5.2.7. którzy naruszyli obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

5.3 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23. 1. ustawy

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w

rozdz. 6.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw

wykluczenia   w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w

postępowaniu, brak   podstaw wykluczenia.

5.4 Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w

postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. 6.1

niniejszej SIWZ.

5.5 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec

nich  podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków

udziału   w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. 6.1 niniejszej SIWZ

dotyczące tych  podmiotów / zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa

w rozdz. 6.1   niniejszej SIWZ.

6.0  Wykaz  oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

6.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załącznikach nr 2 – 2a do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu (załącznik 2 do SIWZ) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik 2a do SIWZ).

6. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w  pkt 5.3 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.                  6.3. Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie  o którym mowa w pkt 5.4 niniejszej SIWZ.                                                                   6.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w  pkt.5.5 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.

7.0. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

7.1. polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Minimalna wysokość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 1 000 000,00 zł.

7.2. wykazu wykonanych w okresie pięciu  ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej o podobnym charakterze  o łącznej wartości zamówień nie mniejszych niż 1 200.000,00 zł brutto. - Załącznik nr. 3 do SIWZ .

7.3. wykazu osób , które uczestniczyć będą w realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnymi do wykonania zamówienia, z podaniem zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie dysponowania wykazaną osobą. – Załącznik nr. 4 do SIWZ .

7.4. oświadczenia potwierdzającego wymagania Zamawiającego w stosunku do osób stanowiących          podstawowy personel kierowniczy:

kierownik robót w branży konstrukcyjno-budowlanej winien spełniać następujące wymagania:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami w w/w specjalności, wydane na podstawie                     ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202 ) .

8. Jeżeli  wykaz,  oświadczenia  lub  inne  złożone  przez  wykonawcę  dokumenty  budzą  wątpliwości  zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

9.0. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

9.1. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa każdy z podmiotów oferty wspólnej.

9.2.  Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa każdy z podmiotów oferty wspólnej.

9.3.  Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa każdy z podmiotów oferty wspólnej.

10.0 W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy urządzeń , odpowiadają określonym wymaganiom

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną dla materiałów i wyposażenia używanych do realizacji zamówienia – po zawarciu umowy

11.0  informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy                      /pozostałe dokumenty/

11.1.	Wypełniony i podpisany Formularz Oferty sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Formularz Oferty podpisuje wyznaczony pełnomocnik.

11.2.	W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy(om) realizację części zamówienia Zamawiający żąda wskazania w dokumencie sporządzonym wg Załącznika nr 1 Formularzu oferty,  zakresu prac  (części zamówienia) jakie zostaną powierzone podwykonawcy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zakres udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia podpisuje wyznaczony pełnomocnik

11.3.   Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową na podstawie kosztorysu ślepego

( przedmiaru robót) załączonym do SIWZ,

11.4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 5 do SIWZ).

11. 5. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z

dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

12.0 Dokumenty, o których mowa w pkt 6.1 oraz 6.2 są składane w formie oryginału opatrzone pieczątką

Wykonawcy  lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (opatrzone czytelnym

podpisem z pieczątką Wykonawcy lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczątką

Wykonawcy).

12.1 W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty uwierzytelniony

odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale.

12.2 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu

wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi

wątpliwości co do jej prawdziwości.

12.3 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,

poświadczonym przez Wykonawcę.

12.4 Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów,

załączników, oświadczeń) mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania powoduje

wykluczenie Wykonawcy z przetargu na każdym jego etapie, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt 2

ustawy. Osoba lub osoby składające ofertę ponoszą pełną odpowiedzialność za treść złożonego

oświadczenia woli na zasadach określonych w art. 297 §1 kodeksu karnego.

- Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

13.1 W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego, pisemnie,  faksem, lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem iż oświadczenie wymagane w załączeniu do oferty należy złożyć w oryginale i dokumenty wymagane w załączeniu do oferty, o których mowa w pkt 6.0 SIWZ

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert udzielić wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ .

  - Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

W sprawach proceduralnych – Maja Napiórkowska Tel. 261 47 2815

W sprawach merytorycznych – Marian Ciesiński 261472803 ,Janusz Korpalski    Tel. 261 47 2812

- Wymagania dotyczące wadium

14.1  Wysokość wadium ustala się w kwocie 16 000,00 zł może być wnoszone w  jednej lub kilku

formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

14.2	Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
      Zamawiającego:

Bank Gospodarstwa Krajowego O/ Szczecin

Nr rachunku : 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002

z dopiskiem na blankiecie przelewu „ Termomodernizacja budynku nr. 12 ".

Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do

oferty.

14.3   Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez

zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej

kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

14.4 Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert .

14.5 Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na

rachunku bankowym Zamawiającego.

14.6 Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w

wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

14.7 Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów wykonawców, Zamawiający przekaże

do banku niezwłocznie po:

- wyborze oferty najkorzystniejszej

- zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia, z Wykonawcą którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

- unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego

- Termin związania ofertą.

15.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

15.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Opis sposobu przygotowywania ofert.

16.1Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizację przedmiotu zamówienia.                   Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

16.2	Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

  - Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Ofertę należy sporządzić wg Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz załączyć wymagane oświadczenia i dokumenty.

16.5	Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy - uprawnienie to powinno wynikać z dokumentów załączonych do
oferty.

  - Wszystkie zadrukowane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować i zaparafować. Wszystkie strony (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację.

  - Błędy zaleca się poprawiać poprzez skreślenie, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zaleca się parafować i datować własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

  - Ofertę należy złożyć w  zamkniętej i nienaruszonej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego oraz posiadać dopisek o treści: „Termomodernizacja budynku nr 12 ”. Dodatkowo koperta  powinna być opieczętowana nazwą i adresem Wykonawcy.

16.9 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W takim przypadku należy powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego, składając zmiany lub powiadomienie o wycofaniu oferty według takich samych zasad jak składanie oferty, tj. w kopercie, odpowiednio oznakowanej „zmiana oferty" lub „wycofanie oferty".

16.10.	Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku
nieprawidłowego oznaczenia na kopercie.

16.11.	Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne od chwili ich otwarcia,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania
ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Zastrzeżone informacje powinny zostać wskazane
w formularzu oferty ( Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz złożone w ofercie, w oddzielnej
wewnętrznej kopercie oznakowanej napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa".
W przypadku nie zabezpieczenia przez Wykonawcę w ofercie informacji zastrzeżonych
zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia
wobec Zamawiającego. Zapis pkt 1 1 .3 SIWZ stosuje się odpowiednio.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

17.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w budynku nr 1 Kancelaria Ogólna ,

w terminie do dnia: 03.04.2019 r. do godz. 10:00 .

  - oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie do składania ofert zwraca się Wykonawcom bez otwierania.

17.3 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w budynku nr 1 , Sala Konferencyjna  w dniu:

03.04.2019 r. o godz. 10:15 .

  - Otwarcie ofert jest jawne.

  - Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

- Opis sposobu obliczenia ceny

18.1 Cenę oferty za realizację całego przedmiotu zamówienia należy wskazać w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ).

  - Wykonawca przedstawi w ofercie cenę obejmującą całość zamówienia w postaci szczegółowego kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie wymagań niniejszej SIWZ.

  - Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

18.4	Cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie
z warunkami SIWZ w tym podatek VAT w ustawowej wysokości.

19.0	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

11.1	Kryteria i ich znaczenie:
CENA - 60 %

Warunki gwarancji  - 20%

Termin wykonania    - 20%

Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

19.2	Sposób oceny ofert.

1) Ocenie w oparciu o kryterium  ceny oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (60 pkt.) w kryterium CENA ofercie Wykonawcy który zaoferuje najniższą cenę za realizację całego zamówienia. Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:

Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert

C= 	x   100 x 60 %

Cena ofertowa badanej oferty

2) Ocenie w oparciu  kryterium warunki gwarancji oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (20 pkt.) w kryterium warunki gwarancji ofercie Wykonawcy,  wg poniższej punktacji:

Proponowany czas gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż dwa lata i nie dłuższy niż 5 lat.

Wykonawca otrzyma następującą  ilość punktów: 2 lata gwarancji – 0 pkt., 3 lata- 10 pkt.,

4 lata -15 pkt., 5 lat – 20 pkt.

3) Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (20 pkt.) w kryterium termin wykonania - ofercie Wykonawcy,  wg poniższej punktacji

Termin wykonania - minimalny – do 10.10.2019 r , maksymalny do 30.10.2019 r.

Wykonawca otrzyma następującą  ilość punktów:  do 10.10.2019 r. – 20 pkt. ,do 11.10 – 19 pkt.,

do 12.10. – 18, do 13.10. – 17, do 14.10. – 16, do 15.10. -15,  do 16.10. -14, do 17.10. -13, do 18.10. -12, do 19.10. -11, do 20.10 -10, do 21.10 – 9,do 22.10. – 8, do 23.10. – 7,do 24.10. – 6, do 25.10.- 5, do 26.10. – 4,do 27.10. – 3, do 28.10 – 2, do 29.10. – 1, do 30.10.2019 r. – 0 pkt.

W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie  wyników do dwóch miejsc po przecinku.

  - Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 13.5 SIWZ, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

19 .5 Zamawiający poprawia w ofercie :

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste   omyłki   rachunkowe,   z   uwzględnieniem   konsekwencji   rachunkowych dokonanych poprawek,

3)	inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, - niezwłocznie zawiadamiając
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

20.0	Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

20.1	Niezwłocznie   po   wyborze   najkorzystniejszej    oferty   Zamawiający   zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając

uzasadnienie faktyczne i prawne.

20.2   Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których

mowa w pkt 20.1 ppkt 1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w

swojej siedzibie.

20.3 Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego

zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wymaga się przedstawienia

umowy regulującej współpracę Wykonawców.

20.4 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od

dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie

zamówienia publicznego przed upływem ww. terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia

została złożona tylko jedna oferta.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

21.1 Zamawiający zgodnie z dyspozycją wyrażoną w art. 147 ust. 1 ustawy żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Warunkiem podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

21 .3 Wykonawca może wnieść zabezpieczenie w jednej z następujących form:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej,

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

-gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy              z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

21.4 	Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
         Zamawiającego (za datę wniesienia będzie się uważać dzień, w którym kwota wpłynęła na konto
         Zamawiającego). W pozostałych formach, zabezpieczenie należy złożyć w kasie znajdującej
         się w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy . Potwierdzoną przez bank kopię przelewu lub kopię

potwierdzenia zdeponowania zabezpieczenia należy przedłożyć przed podpisaniem umowy.

  - Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu musi być przed podpisaniem umowy zaakceptowane przez Zamawiającego. Wymaga się, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy było bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego.

  - W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 21.3.

  - Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

  - Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane 70% kwoty zabezpieczenia, 30%  w formie kaucji gwarancyjnej na okres gwarancji. Kwota zostanie zwrócona po odbiorze gwarancyjnym.

21.9	W przypadku nienależytego wykonania umowy, po upływie terminów ustalonych na
wyznaczonym terminie, zamawiający zleci realizację ze środków wniesionych na
zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy
wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo zapłacić
kwoty uzupełniające z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wzór umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

- Wzór umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zawarty jest w Załączniku nr 5 do SIWZ.

22.1 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.

  - Zmiany treści zawartej Umowy wymaga pod rygorem nieważności zgody obu stron, z zachowaniem formy pisemnej.

  - Zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadku:

1)	zmiany dotyczą osób wskazanych w § 12 umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ), pod
warunkiem posiadania przez nie co najmniej takich uprawnień jak wskazano w pkt 6.0

ppkt 3 SIWZ,

2)	w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych lub zamiennych
a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia na podstawie sporządzonego przez
Zamawiającego protokołu konieczności i dokumentacji projektowej. Wykonanie robót zamiennych
nastąpi po podpisaniu przez strony aneksu do umowy, w którym strony określą zakres robót
zamiennych oraz termin ich wykonania.

3)	przewidzianego terminu zakończenie robót:

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności : klęski żywiołowe oraz warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i doświadczeń, dokonywanie odbiorów.

b) będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: wstrzymanie robót, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przypadku odmowy wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę,

4)	sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych
w szczególności następującymi okolicznościami:

- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowania zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na zaoszczędzeniu czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

d)konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

5)	zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

- zmiana obowiązującej stawki VAT.

  - Zmiany dokonywane są poprzez złożenie wniosku o zmianę w formie pisemnej przez jedną ze Stron wraz z określeniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania zmiany.

  - Strony umowy zawierają stosowny aneks w celu dokonania zmian w umowie.

  - W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

  - Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

23.0	Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej   przysługujących  Wykonawcy  w  toku

postępowania o udzielenie zamówienia.

23.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, jeżeli ma interes  w uzyskaniu zamówienia , oraz poniósł, lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

23. 2  	Odwołanie przysługuje wyłącznic od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający

jest zobowiązany na podstawie ustawy.

23.3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

23.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

23.5 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych wart. 27 ust. 2.

23.6   Odwołanie wnosi się:

w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony wart. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

23.7   Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie

przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

wnosi się w terminie;

- 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji

istotnych warunków zamówienia na stronic internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest   mniejsza

niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art, 11 ust. 8.

24.	Informacja o możliwości złożenia ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

25.	Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

26.	Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień , o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.

27.	Informacja o możliwości złożenia ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

28.	Adres poczty elektronicznej, strony internetowej zamawiającego

Zamawiający  dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

29.	Informacja o przewidywanej aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

30.	Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich
zwrot

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 1

Formularz oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczające kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane – „Termomodernizacja budynku nr 12”

Nazwa i adres Zamawiającego:

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

ul. Kołobrzeska44

78-600 Wałcz

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa firmy:

Siedziba firmy:

Nr telefonu/fax:

Nr NIP:

Nr REGON:

Nazwa banku i numer konta

Poczta elektroniczna :

1.	W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ) oferuję wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia w zakresie i na
zasadach określonych w SIWZ:

1) za cenę łączną w kwocie brutto :	zł.

(słownie:	zł.),

w  tym  wartość  netto:	zł.   i  kwota  podatku

VAT:	zł., zgodnie z załączonym szczegółowym kosztorysem ofertowym.

2.	Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji i rękojmi   …………………………….

licząc od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego robót stanowiących przedmiot zamówienia.

Deklaruję następujący termin wykonania zamówienia …………………………………………….

4. Oświadczam, że:

- uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty,

- zadeklarowana wyżej cena zamówienia zawiera podatek VAT w należnej wysokości oraz wszystkie koszty składające się na wykonanie niniejszego zamówienia z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ),

- uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do składania ofert wraz z tym dniem,

- zawarty w SIWZ wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na ww. warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego;

- zastrzegam / nie zastrzegam w trybie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do poniższych informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji3, iż nie mogą być one udostępniane:

- Oferta została złożona na	 ponumerowanych stronach.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

……………………………………………………

(czytelny podpis osoby lub osób upoważnionych lub imienna pieczątka i parafka)

# Załącznik nr 2

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W  ZAPYTANIU OFERTOWYM

# Nazwa i adres Wykonawcy

....................................................................................................................................................

# OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

(składane na podstawie art. 25a ust. 1 UPZP):

  - Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

……..........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

...........................................  dnia ..........................................

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

…………………………………………………………………………………………..…….

..…………………………………………………………………………………………………

w następującym zakresie: ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

# OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………(podpis)

# Załącznik nr 2a

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

# Nazwa i adres Wykonawcy

....................................................................................................................................................

# OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

(składane na podstawie art. 25a ust. 1 UPZP):

- Oświadczam, że w Wykonawca, którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 UPZP.

- *Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……………. UPZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy UPZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 UPZP podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………….……………………………

*wypełnić jeżeli dotyczy.

……..........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

...........................................  dnia ..........................................

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów  - w przypadku nie wypełnienia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie powołuje się na zasoby innych podmiotów]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

(składane na podstawie art. 25a ust. 3 pkt. 2 UPZP):

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

……..........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

...........................................  dnia ..........................................

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

(składane na podstawie 25a ust. 5 pkt. 2 UPZP:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

……..........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

...........................................  dnia ..........................................

# OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……..........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

...........................................  dnia ..........................................

Załącznik nr  3

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane  -

„Termomodernizacja budynku nr 12”

W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1. ppkt 1 SIWZ oświadczam, iż wykonałem w okresie pięciu ostatnich lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - co najmniej trzech zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym w obiektach użyteczności publicznej.

| L.p. | Miejsce i rodzaj wykonania robót budowlanych | Wartość brutto wykonanych robót budowlanych | Nazwa i adres i odbiorcy, dla którego wykonano roboty budowlane | Opis przedmiotu zamówienia | Data wykonanych robót budowlanych daty od do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Należyte wykonanie ww. robót budowlanych potwierdzam dokumentami zawartymi w załączeniu do niniejszego wykazu (referencje, protokóły odbioru lub inne dokumenty)

Nazwa i adres Wykonawcy	Imienna pieczątka i podpis

(lub pieczątka firmowa)	(osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)

dn	2019 r

Załącznik nr 4

WYKAZ OSÓB

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pn.„ na roboty budowlane –

„Termomodernizacja budynku nr 12”

składamy w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

| Lp. | Imię i nazwisko | Rodzaj posiadanych kwalifikacji (nr uprawnień) | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga: należy dołączyć pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego wykazaną osobę lub w przypadku prowadzenia przez te osoby samodzielnej działalności - pisemne zobowiązanie tych osób do podjęcia się pełnienia określonej funkcji w czasie wykonywania przedmiotu niniejszego zamówienia.

Miejscowość, data							Podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 5

PROJEKT UMOWY

UMOWA Nr    ……………./Z/2019 r.

Zawarta w dniu  ................... roku w Wałczu  pomiędzy:

107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44, 78-600 Wałcz, działającym na podstawie wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział, KRS pod nr 0000009405

NIP 765-14-95-874                    REGON 570544566

reprezentowanym przez :

Marka Korneta      	-  Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

……………………….z siedzibą w……….., przy ul.	, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

NIP…………………………………		REGON …………………………………………..

reprezentowanym przez:

………………………….- Właściciela

zwanym w treści umowy Wykonawcą.

§ 1.

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 1986), zwanej w treści umowy „ustawą", w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 2.

1.  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w postępowaniu pn. „Termomodernizacja  budynku nr 12. ”

2. Zakres  robót obejmował będzie:

-   ocieplenie ścian piwnic styropianem metodą lekką, mokrą,

-   ocieplenie ścian nadziemia styropianem metodą lekką, mokrą

-   wymiana wszystkich okien  na okna PCV szklone szkłem termoizolacyjnym

- wymiana wszystkich drzwi zewnętrznych

- ocieplenie stropodachu styropapą i wykonaniu nowego pokrycia, obróbek, rynien i rur spustowych

- wymiana podejść  kanalizacji deszczowej do rur spustowych

- wymiana zadaszenia i obudowy wykonanych z płyt falistych

- naprawa schodów i ramp zewnętrznych

- naprawa tynków i malowanie ścian wewnętrznych ze względu na wymianę okien i instalacji

- położenie tynku renowacyjnego po zbiciu zasolonych tynków wewnętrznych na ścianach zewnętrznych piwnic

- wymiana instalacji odgromowej

- wymiana instalacji centralnego ogrzewania w całym budynku

- wymiana instalacji ciepłej wody w całym budynku,

3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej zawierającej przedmiar robót i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią Załącznik SIWZ. Przedmiar robót stanowi element pomocniczy do ustalenia kwoty wynagrodzenia.

4.  Termin wykonania zamówienia - ………………………………….

5.  Gwarancja i rękojmia na wykonane prace –……………………...

§ 3.

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych, oraz robót dodatkowych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową. Ewentualne rozbieżności przedmiaru z projektem należy zgłosić podczas przygotowania ofert, po wizji lokalnej na budowie.

2. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie nazywane są robotami zaniechanymi.

3. Zmiany, których mowa w ustępach 1,2 niniejszego paragrafu, muszą być każdorazowo

zatwierdzone przez projektanta i zamawiającego.

§ 4.

- Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 2 dni od zawarcia niniejszej umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności przy zachowaniu ustalonych w umowie warunków.

- Zamawiający zapewni teren pod zaplecze techniczno-socjalne oraz umożliwi swobodny dostęp do punktu poboru energii elektrycznej i wody. Rozliczenia za media na podstawie wskazań podliczników.

§ 5.

1.	Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy zawartymi

w przedmiarze robót i przyjmuje zamówienie do realizacji bez zastrzeżeń.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy, zgodnie ze złożona ofertą , przepisami, w tym techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i do powierzenia kierownictwa budowy osobie posiadającej odpowiednie do zakresu wykonywanych prac uprawnienia.

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z placem budowy, warunkami terenowymi i otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje i dane jakie mogą mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia placu budowy oraz w razie potrzeby wykonania dodatkowego wygrodzenia przed dostępem osób trzecich.

5.	Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania prowadzonych robót zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

6.	Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy.

7.	W przypadku braku możliwości zorganizowania zaplecza robót na terenie budowy Wykonawca
zorganizuje zaplecze robót poza terenem budowy we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 6.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów określonych art. 10 ustawy Prawo budowlane i przedmiarze robót.

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną dla materiałów używanych do realizacji zamówienia.

§ 7.

1.	Wykonawca   wykona siłami własnymi następujący zakres robót stanowiących przedmiot

umowy:

1) 	 ,

2)

2.	Wykonawca powierzy podwykonawcom następujący zakres robót stanowiących przedmiot

umowy:

1) 	 ,

2)

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót.

§ 8.

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe ,

określone w wybranej w wyniku przeprowadzonego postępowania ofercie w wysokości:

Kwota brutto  za cały przedmiot zamówienia ( łącznie z podatkiem VAT) : ………………….zł .

słownie: ………………………………………………………………..zł .

w tym : wartość netto ………………………………….zł.

słownie: …………………………………………………zł.

Podatek VAT :………………………………… zł .

6.  W przypadku realizacji robót budowlanych przez podwykonawców Wykonawca do składanej faktury częściowej lub końcowej zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o wyłącznym wykonywaniu robót siłami własnymi lub informację o podwykonawcach, których roboty zostały objęte składaną fakturą, wraz z wartością tych robót. Przy składaniu faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenia swoich podwykonawców o uregulowaniu zobowiązań finansowych za wykonane roboty, objęte dotychczasowymi fakturami.  Zamawiający ma prawo zatrzymać płatność faktury Wykonawcy, do czasu złożenia oświadczeń podwykonawców. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego zatrzymania płatności przez Zamawiającego, z powodu nie dołączenia do faktury w/w oświadczeń podwykonawców.

§ 9 .

1.	Strony ustalają następujące formy rozliczeń:

1) Wykonawca upoważniony jest do otrzymywania płatności częściowych (w okresach kwartalnych) na poczet uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakończonymi Robotami określonymi w Harmonogramie Realizacji Robót ;

Wykonawca upoważniony jest do otrzymywania płatności częściowych

-  I faktura 40% wartości

-  II faktura 40% wartości

-  III faktura końcowa 20% wartości

wg. wartości określonych w Harmonogramie Realizacji Robót,

2) Inwestor dokonywać będzie płatności częściowych wyłącznie na postawie faktur  Wykonawcy wystawionych na podstawie zaakceptowanych przez Inwestora i Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego protokołów częściowych, z  zastrzeżeniem, iż należność Wykonawcy objęta fakturą końcowego rozliczenia, nie będzie niższa  niż równowartość 10% wartości netto wynagrodzenia należnego  Wykonawcy z tytułu Robót. Kwota ta będzie zabezpieczała ewentualne roszczenia Podwykonawców  Wykonawcy wobec Inwestora i zostanie zapłacona  Wykonawcy pod warunkiem przedstawienia przez  Wykonawcę pisemnych oświadczeń jego Podwykonawców, że  Wykonawca zaspokoił ich wszystkie roszczenia z tytułu robót przez nich wykonanych w trakcie realizacji Inwestycji za wyjątkiem niewymagalnych kaucji.

3) Rozliczenie końcowe - faktura końcowa po zakończeniu robót i komisyjnym odbiorze przedmiotu umowy;

4) Podstawą wystawienia  faktury końcowej będą dokumenty stwierdzające wykonanie prac,

5) Termin płatności faktury wynosi do 60 dni, liczone od dnia przyjęcia faktur przez Zamawiającego.

- Zapłata należności Wykonawcy nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

- W przypadku błędnie wystawionej faktury przez Wykonawcę, termin płatności liczony jest od daty wpływu do Zamawiającego faktury korygującej.

- Zakres i sposób odbiorów robót i ich przekazywania Zamawiającemu przez Wykonawcę odbywać się będzie zgodnie z warunkami niniejszej umowy oraz obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi odbioru robót budowlanych i prawem budowlanym oraz zgodnie z zapisami zwartymi w specyfikacji technicznej wykonania robót, która stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy - zgłaszania inspektorowi nadzoru sprawdzenia lub odbioru wykonanie robót ulegających zakryciu, bądź robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie zgłosi tych robót inspektorowi nadzoru, zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania zadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt;

- odbiór końcowy dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych komisyjnie przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy, potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego.

- Protokoły odbioru podpisane będą przez przedstawicieli Zamawiającego, kierownika budowy, Wykonawcy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia wad.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia usterek i wad w ciągu dwóch dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może :

- obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym.

- Zamawiający wyznacza pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

- W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad i usterek, Zamawiający wyznacza termin usunięcia tych wad, a obowiązek zawarty w ust. 5-8 stosuje się odpowiednio.

§ 10.

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 5 dot. przystąpienia do usuwania wad i usterek w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym (końcowym) i pogwarancyjnym, a także stwierdzonych w okresie gwarancji, rękojmi za wady w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto.

- Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu  kary umowne: za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający może potrącić należne kary umowne określone w ust. 2 z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do rzeczywiście poniesionej szkody.

- W ustalaniu zasad odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać się będą o przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 471).

§ 11.

1.	Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: Pana Janusza Korpalskiego

Inspektor nadzoru działa w granicach określonych przepisami prawa budowlanego i KC oraz przepisami związkowymi do tych ustaw.

2.	Wykonawca ustanawia kierowników robót w osobach…………………………………………….

§ 12.

1.Za siłę wyższą uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, które występują niezależnie od woli Stron po zawarciu niniejszej umowy, a którym Strona nie będzie mogła zapobiec przy zastosowaniu należytej staranności, udaremniając całkowicie lub częściowo wypełnienie zobowiązań umowy, takich jak np.: pożar, trzęsienie ziemi, strajk, wojna, mobilizacja, zarządzenia władz.

2.Termin wykonania umowy ulega zawieszeniu w przypadku, gdy realizacja umowy zostanie wstrzymana wskutek działania siły wyższej.

3.Strony zobowiązują się do wzajemnego, niezwłocznego dostarczenia pisemnego zawiadomienia o zaistnieniu siły wyższej i przewidywanym czasie jej trwania, a także dołożą wszelkich starań ograniczających skutki jej oddziaływania.

§ 13.

1.	Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zobowiązany jest przystąpić do usunięcia usterek
i wad w ciągu dwóch dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

2.	W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i ich nie usunięcia
przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający zleci zastępcze
usunięcie niniejszych wad, a Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia w całości wszystkich
kosztów dotyczących usunięcia przedmiotowych wad. Koszty te mogą być również pokryte z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3.  Koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych

do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

§ 14.

- Zmiany treści niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu stron, z zachowaniem formy pisemnej.

- Zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach określonych w § 3 umowy oraz opisanych poniżej, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ oraz strony umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian,

tj.:

- zmiany dotyczą osób wskazanych w § 12 niniejszej umowy, pod warunkiem posiadania przez nie co najmniej takich uprawnień jak wskazano w ww. postanowieniu umowy,

- przewidzianego terminu zakończenie robót:

a)zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności : klęski żywiołowe oraz warunki atmosferyczne odbiegające od typowych trwające dłużej niż 5 dni , uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, dokonywanie odbiorów.

b)będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: wstrzymanie robót, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przypadku odmowy wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę,

3)	sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych
w szczególności następującymi okolicznościami:

a)niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowania zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na zaoszczędzeniu czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

d)	konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

4)	zmian obowiązującej stawki VAT.

- Zmiany dokonywane są poprzez złożenie wniosku o zmianę w formie pisemnej przez jedną ze Stron wraz z określeniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania zmiany.

- Strony umowy zawierają stosowny aneks w celu dokonania zmian w niniejszej umowie.

§ 15.

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy gwarantuje zgodne z umową wykonanie jej przedmiot oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania     umowy.

2.  Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci gwarancji ubezpieczeniowej, w wysokości ………………………zł.  co stanowi  5 % ceny brutto  podanej w ofercie.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ustawy – Prawo zamówień publicznych, przy założeniu, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszenia jego wysokości.

4.  Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane 70 % kwoty zabezpieczenia , 30 % w formie kaucji gwarancyjnej po okresie gwarancji .

§ 16.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych .

§ 17.

1. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd Powszechny w Wałczu.

2.Wystąpienie lub zaistnienie sporu dotyczącego umowy nie zwalnia Stron od obowiązku dotrzymania zobowiązań wynikających z umowy.

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

W Y K O N A W C A                                                                                  Z A M A W I A J Ą C Y

Załącznik nr 6

OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Przedmiot zamówienia:

Imię i Nazwisko Wykonawcy:

Oświadczam, że na dzień składania ofert:

□   należę*

□ nie należę

do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 798), razem z innym wykonawcą*/wykonawcami*, który*/którzy* złożyli oferty w niniejszym postępowaniu**.

## Wałcz, dnia……………………………. r.

............................................................

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby

umocowanej do dokonywania czynności

w imieniu Wykonawcy

# Text boxes

Lp.1.  Rodzaj i zakres powierzonej części zamówienia……………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

3.   Zamówienie wykonam sam / następujące części zamówienia powierzymy Podwykonawcom.1