# Załącznik nr 4

# UMOWA Nr  ………………

W dniu………………... 2019 r. w Wałczu pomiędzy:

107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 WAŁCZ,  posiadającym NIP 765-14-95-874 i REGON 570544566,  zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

mgr Marka Korneta - Dyrektora

a

……………………………………………………………………., zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………….

w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ………………………….., zawarta została umowa następującej treści:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

- Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zamówienia obejmującego :

- dostawę Systemu Rezonansu Magnetycznego typ/ model ........................, rok produkcji …........................., którego szczegółowa specyfikacja i opis zawarte są w Ofercie przetargowej Wykonawcy oraz w Załączniku Nr 3 do SIWZ, zwanego w umowie Systemem RM, wraz jego montażem w miejscu określonym pod lit. b) poniżej, uruchomieniem oraz przekazaniem do eksploatacji, a także szkoleniem personelu wskazanego przez Zamawiającego, w zakresie określonym w §  8 ust. 1, 3 i 4,także z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

- wykonanie robót obejmujących swym zakresem przebudowę pomieszczeń określonych w rzucie pomieszczeń stanowiącym Załącznik Nr 6b do SIWZ, w celu ich dostosowania dla potrzeb pracowni rezonansu magnetycznego, w tym instalacji Systemu RM z wyposażeniem, zgodnie z koncepcją przedstawioną przez Zamawiającego  zgodnie z SIWZ zwanych dalej w umowie przebudową  pomieszczeń.

- dostawa wszystkich niezbędnych akcesoriów koniecznych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią niniejszej umowy oraz treścią SIWZ obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu.

- odblokowanie urządzenia po wygaśnięciu gwarancji, w szczególności, przekazania wszelkich niezbędnych do tego dostępów oraz kodów serwisowych, co zostanie potwierdzone oddzielnym protokołem odblokowania urządzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z jej treścią oraz zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwanych w umowie SIWZ i złożoną przez Wykonawcę Ofertą przetargową, które stanowią Załącznik nr 1 i 2 do umowy

- Wykonawca oświadcza, że znane są mu wszystkie warunki wykonania umowy.

§ 2

Wykonawca oświadcza :

- że jest w pełni uprawnionym do zawarcia umowy,

- że posiada środki finansowe, a także sprzęt i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,

- że wykona przedmiot umowy z najwyższą starannością oraz według najwyższych profesjonalnych standardów.

§ 3

Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej wysokości ................ zł netto (słownie ............................. złotych), tj. brutto ………………. zł (słownie ……………………………………………… złotych), z czego :

- za System RM z wyposażeniem wraz z jego montażem, uruchomieniem, przekazaniem do eksploatacji oraz szkoleniem personelu w zakresie określonym w § 8 ust. 1, 3 i 4, ………….. zł netto, tj. brutto ………………. zł (słownie ……………………………… złotych),

- za przebudowę pomieszczeń ………….. zł netto, tj. brutto ………………. zł (słownie ………………………………… złotych).

II. SYSTEM RM z wyposażeniem

§ 4

Wykonawca oświadcza :

- że w chwili dostawy Systemu RM z wyposażeniem do Zamawiającego będzie jego właścicielem uprawnionym do jego sprzedaży,

- że System RM z wyposażeniem będzie fabrycznie nowy,

- że w chwili wydania Zamawiającemu System RM z wyposażeniem Protokołem odbioru końcowego, o którym mowa w § 19 ust. 2, nie będzie on miał jakichkolwiek wad prawnych,

- że System RM z wyposażeniem spełniać będzie przewidziane zastosowanie oraz normy jakościowe określone przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

§ 5

- Dostawa Systemu RM z wyposażeniem do Zamawiającego, a także jego rozładunek oraz transport z miejsca rozładunku do miejsca jego posadowienia określonego w § 1 ust. 1 lit. b),  nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Szczegółowy termin dostawy Systemu RM z wyposażeniem Wykonawca poda Zamawiającemu z 7 dni roboczych dniowym wyprzedzeniem na adres e-mail :techniczny@107sw.mil.pl

§ 6

- Wraz z Systemem RM z wyposażeniem, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sporządzone w języku polskim:

- szczegółową instrukcję obsługi dla użytkownika, z tego trzy egzemplarze w formie papierowej oraz trzy egzemplarze w formie elektronicznej,

- dokumentację techniczną wymienioną w Załączniku Nr 6 do SIWZ,

- stanowiskową instrukcję BHP, zgodnie z § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

- szczegółowy wykaz prac, jakich producent Systemu RM z wyposażeniem, wymaga do wykonania przez serwis podczas okresowych lub doraźnych przeglądów technicznych, w czasie trwania eksploatacji. W szczególności Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację czy w zakresie przeglądów wykonywanych przez serwis są badania bezpieczeństwa urządzeń medycznych wg norm PN-EN 60601 oraz PN-EN 62353,

- wykaz adresów z telefonami autoryzowanych przedstawicieli serwisowych, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o każdym przypadku zmiany tych informacji.

- Dokumentację dopuszczającą do uruchomienia : System RM z wyposażeniem, pracownię RM,

- Wykonanie przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 1, potwierdzone zostanie przez Zamawiającego Protokołem odbioru wstępnego, o którym mowa w § 7 ust. 2.

§ 7

- Montaż Systemu RM z wyposażeniem w miejscu jego posadowienia określonym w § 1 ust. 1 lit. b) wraz z uruchomieniem System RM z wyposażeniem  pozwalającym na wykonanie testów rozruchowych, zostanie wykonany przez Wykonawcę w terminie  do 18.11.2019 r. Termin ten nie obejmuje okresu oczekiwania Zamawiającego na otrzymanie pozwolenia na użytkowanie pracowni rezonansu, oraz systemu RM z wyposażeniem.

2. Wykonanie przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 1, zostanie potwierdzone przez strony podpisaniem Protokołu odbioru Systemu RM z wyposażeniem.

§ 8

- W terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania przez strony Protokołu odbioru wstępnego, o którym mowa w § 7 ust. 2, Wykonawca przeszkoli wskazany przez Zamawiającego personel medyczny w zakresie obsługi Systemu RM z wyposażeniem, w wymiarze wskazanym w SIWZ. W tym samym terminie Wykonawca wykona szkolenie wskazanego przez Zamawiającego personelu technicznego w zakresie konserwacji, drobnych napraw oraz sprawdzania Systemu RM z wyposażeniem i urządzeniami technicznymi.

- Wykonawca wystawi osobom uczestniczącym w szkoleniu, o którym mowa w ust. 1, stosowne zaświadczenia poświadczające uczestniczenie w szkoleniu.

- W terminie 90 dni  od dnia podpisania przez strony Protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 19 ust. 2, Wykonawca wykona dla osób uczestniczących w szkoleniach,  o których mowa w ust. 1, szkolenie uzupełniające, w celu wyjaśnienia wątpliwości, które pojawią się w trakcie użytkowania Systemu RM z wyposażeniem.

- W okresie gwarancji Systemu RM z wyposażeniem Wykonawca przeprowadzi na żądanie Zamawiającego dodatkowe szkolenie personelu medycznego Zamawiającego w wymiarze określonym w SIWZ, w terminach uzgodnionych przez strony.

§ 9

Wszelkie ryzyka związane z posiadaniem Systemu RM z wyposażeniem, w tym ryzyko jego utraty, zniszczenia lub uszkodzenia, przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu odbioru wstępnego, o którym mowa w § 7 ust. 2

§ 10

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na System RM z wyposażeniem na okres ………. miesięcy, licząc od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 19 ust. 2.

- Minimalne warunki gwarancji oraz warunki serwisu gwarancyjnego określa Załącznik nr 4 do SIWZ.

III. PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

§ 11

- Szczegółowy zakres przebudowy pomieszczeń określa koncepcja przedstawiona przez Zamawiającego w załączniku nr 2 oraz warunkami SIWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przebudowę pomieszczeń zgodnie ze sztuką budowlaną i warunkami technicznymi dla robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przebudowę pomieszczeń z materiałów własnych, które dostarczy do miejsca jej wykonywania na własny koszt.

- Materiały stosowane przez Wykonawcę do przebudowy pomieszczeń powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Standard wykończenia pomieszczeń, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. b), powinien odpowiadać wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26  czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz innych właściwych przepisów, a także zapewnić uzyskanie przez Zamawiającego pozytywnej opinii właściwych organów lub instytucji na prowadzenie pracowni rezonansu magnetycznego.

- Wykonawca wykonywać będzie przebudowę pomieszczeń uwzględniając przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w tym względzie Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

- Wykonawca opracuje dokumentację budowlaną  i wykonawczą oraz uzyska stosowne pozwolenia wynikające z Prawa Budowlanego.

§ 12

- Protokolarne przekazanie Wykonawcy miejsca wykonywania przebudowy pomieszczeń nastąpi w okresie od dnia ………………………………. r. Szczegółowy termin przekazania zostanie określony przez Zamawiającego z wyprzedzeniem trzech dni roboczych.

- Opracowany przez Wykonawcę harmonogram wykonywania prac obejmujących przebudowę pomieszczeń zostanie przekazany Zamawiającemu  do 3 dni po podpisaniu umowy.

- Wykonawca ponosi  odpowiedzialność na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnego, w szczególności Kodeksu cywilnego, za miejsce wykonywania przebudowy pomieszczeń z chwilą ich przejęcia od Zamawiającego.

- Wykonawca oznaczy i zabezpieczy miejsce wykonywania przebudowy pomieszczeń.

§ 13

1.Zamawiający nieodpłatnie udostępni Wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej oraz zapewni nadzór inwestorski nad miejscem wykonywania przebudowy pomieszczeń.

2.Zużycie wody i energii elektrycznej objęte będzie odpłatnym ryczałtem miesięcznym ustalonym w protokole przekazania placu budowy.

§ 14

Termin wykonania przez Wykonawcę przebudowy pomieszczeń strony ustalają na minimum trzy tygodnie przed terminem całkowitej realizacji umowy. Termin ten nie obejmuje okresu oczekiwania Zamawiającego na otrzymanie pozwolenia na użytkowanie pracowni rezonansu magnetycznego.

§ 15

- Prace obejmujące przebudowę pomieszczeń mogą być wykonywane przez Wykonawcę w każdy dzień tygodnia w godzinach od 7.00  do  22.00, z tym jednak zastrzeżeniem, że prace powodujące hałas mogą być wykonywane w godzinach od 7.00 do 18.00.

- Prace obejmujące przebudowę pomieszczeń, wykonywane będą w czynnym obiekcie, w związku z tym wszelkie zakłócenia w jego funkcjonowaniu, które będą niezbędne dla prawidłowego wykonania prac, Wykonawca zobowiązany będzie uzgadniać z Zamawiającym z jednodniowym dniowym wyprzedzeniem.

§ 16

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru prac obejmujących przebudowę pomieszczeń w osobie pana mgr inż. Janusza Korpalskiego.

- Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- W imieniu Wykonawcy prace obejmujące przebudowę pomieszczeń prowadzić będzie ………………………. jako kierownik budowy, który posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.

§ 17

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru wykonanej przebudowy pomieszczeń.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór prac obejmujących przebudowę pomieszczeń w terminie trzech dni roboczych, licząc od dnia zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

- Wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy obejmującego przebudowę pomieszczeń potwierdzone zostanie sporządzonym przez strony Protokołem odbioru przebudowy pomieszczeń.

- Pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru wstępnego przebudowy pomieszczeń, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu na termin tego odbioru wszelkie dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie pracowni rezonansu magnetycznego, a także:

- wymagane prawem atesty i certyfikaty na zastosowane materiały,

- świadectwa materiałowe i inne certyfikaty konstrukcji i urządzeń,

- dokumentację powykonawczą przebudowy pomieszczeń.

§ 18

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi na prace obejmujące przebudowę pomieszczeń na okres …………….. miesięcy od dnia podpisania przez strony Protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 19 ust. 2.

- W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji i rękojmi wad przedmiotu umowy w zakresie obejmującym przebudowę pomieszczeń, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie o tym Wykonawcę, który będzie zobowiązany do usunięcia wad bez dodatkowej opłaty w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym jednak niż 96 godzin dni.

- Na 30 dni przed upływem terminu gwarancji i rękojmi, Zamawiający zorganizuje przegląd przedmiotu umowy z udziałem Wykonawcy w celu ustalenia czy nie istnieją wady wymagające naprawy przedmiotu umowy.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

- Na podstawie dokumentów przekazanych Zamawiającemu przez Wykonawcę zgodnie z § 17 ust. 4, Zamawiający wystąpi do właściwych organów i instytucji o wydanie pozwolenia na użytkowanie pracowni rezonansu magnetycznego, w skład której wchodzić będzie System RM z wyposażeniem.

- W terminie 2 dni roboczych od dnia uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin odbioru końcowego przedmiotu umowy, który nie będzie mógł być dłuższy niż 2 dni roboczych od dnia uzyskania pozwolenia, o którym mowa wyżej. Odbiór ten zostanie potwierdzony sporządzonym przez strony Protokołem odbioru końcowego.

§ 20

- Podpisane przez strony Protokoły odbioru, o których mowa w § 7 ust. 2 oraz w § 17 ust. 3, stanowić będą podstawę do wystawienia przez Wykonawcę dwóch odrębnych faktur VAT na kwoty określone w § 3 ust. 1:

- jednej za System RM z wyposażeniem

- drugiej za przebudowę pomieszczeń .

- Zamawiający dokona płatności za faktury w terminie 60 dni od ich otrzymania.

- Wszelkie płatności wynikające z niniejszej umowy dokonywane będą przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………

- Datą zapłaty należności przysługujących Wykonawcy będzie dzień uznania jego rachunku bankowego dokonaną zapłatą.

§ 21

      - Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru całości lub części przedmiotu umowy, jeżeli wystąpią w nim wady lub usterki lub gdy będzie on niekompletny, posiadać będzie ślady zewnętrznego uszkodzenia lub nie będzie odpowiadał treści Oferty przetargowej Wykonawcy, o której mowa w § 1.

- W razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1, Zamawiający wskaże w Protokole przyczyny odmowy odbioru całości lub części sprzętu oraz może według własnego wyboru wyznaczyć Wykonawcy nowy termin wykonania całości lub części przedmiotu zamówienia lub powierzyć jego wykonanie w całości lub w części innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub też w przypadku upływu terminu wykonania przedmiotu umowy, odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

§ 22

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - w wysokości 0,1 % określonego w § 3 ust. 1 lit. a) wynagrodzenia brutto za System RM, za każdy dzień zwłoki w jego uruchomieniu i montażu ponad termin określony w § 7 ust. 1,

  - w wysokości  0,1%  określonego w § 3 ust. 1 lit. b) wynagrodzenia brutto za wykonanie przebudowy pomieszczeń, za każdy dzień zwłoki w ich wykonaniu ponad termin określony w § 14,

  - w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy,

  - w wysokości 2.000,00 zł za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad Systemu RM z wyposażeniem oraz wad przebudowy pomieszczeń, stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi.

- Jeżeli Zamawiający poniesie szkodę przewyższającą wysokość którejkolwiek z zastrzeżonych w umowie kar umownych, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 23

- Pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca nie później niż w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, według własnego wyboru w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, w formie poręczenia lub gwarancji, gwarant musi zapewnić bezwarunkową zapłatę kwoty poręczenia (gwarancji) na pierwsze żądanie Zamawiającego, właściwie podpisane, zawierające oświadczenie Zamawiającego, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał obowiązki z tytułu rękojmi . Zamawiający nie dopuszcza żądania przez wystawcę poręczenia lub gwarancji dodatkowych dokumentów, warunkujących zapłatę.

- 70  % wartości zabezpieczenia  Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia podpisania przez strony Protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w §  19 ust. 2.

- 25  % wartości zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 15  dni po upływie okresu rękojmi dla Systemu RM.

- 5  % wartości zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu  rękojmi dla przebudowy pomieszczeń, określonego w §  18 ust. 1.

§ 24

      - Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w miejscu wykonywania prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, w tym do składowania materiałów i sprzętu w należytym porządku i w wyznaczonym miejscu, a po zakończeniu wykonywania tych prac do uporządkowania tego miejsca.

- Wszystkie odpady powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt i ryzyko.

- Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz wymaganiami ochrony środowiska i przedstawienia Zamawiającemu stosownego dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych obowiązków.

§ 25

Poza innymi przypadkami określonymi w umowie lub wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku:

  - zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 7 ust. 1 i w § 14,  przekraczającej 7 dni ponad terminy tam określone, z tym jednak zastrzeżeniem, że odstąpienie będzie mogło nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do spełnienia obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni.

  - stwierdzenia i wpisania zastrzeżeń do Protokołu odbioru wstępnego Systemu RM, o którym mowa w § 7 ust. 2, że nie odpowiada on specyfikacji i opisowi zawartemu w Ofercie przetargowej Wykonawcy oraz w Załączniku Nr 2 do SIWZ,  z tym jednak zastrzeżeniem, że odstąpienie będzie mogło nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do spełnienia obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni, liczonego od dnia wpisania zastrzeżeń do Protokołu, o którym mowa wyżej,

  - stwierdzenia i wpisania zastrzeżeń do Protokołu odbioru wstępnego przebudowy pomieszczeń, że prace te wykonane zostały niezgodnie z koncepcją, o której mowa w                 § 1 ust. 1 lit. b), z tym jednak zastrzeżeniem że odstąpienie będzie mogło nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do spełnienia obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni , liczonego od dnia wpisania zastrzeżeń do Protokołu, o którym mowa wyżej,

  - wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

§ 26

Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej w związku prowadzoną działalnością, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 5.000.000 zł, a także kontynuować to ubezpieczenie przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. Kopię polisy obejmującej to ubezpieczenie Wykonawca przekaże Zamawiającemu nie później niż w dniu  podpisania umowy, pod rygorem jej odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§ 27

- Wszelka dokumentacja przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją umowy na jakimkolwiek nośniku pozostaje własnością Zamawiającego, a po wykonaniu prac będących przedmiotem umowy lub odstąpieniu od umowy, Wykonawca jest zobowiązany do ich protokolarnego zwrotu Zamawiającemu.

- Z chwilą otrzymania wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, Wykonawca stosownie do przepisów ustawy z dnia 4 lutego  1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przenosi na Zamawiającego, bez potrzeby składania dodatkowego oświadczenia, całość majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej i powykonawczej oraz innej dokumentacji lub innych rozwiązań wytworzonych przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy, zwanych dalej utworami.

- Przeniesienie majątkowych praw autorskich do każdego z utworów będzie obejmowało następujące zakresy i pola eksploatacji:

- utrwalanie na wszelkich znanych nośnikach,

- zwielokrotnianie za pomocą wszystkich znanych technik, w tym techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz cyfrową,

- wprowadzanie do pamięci komputera, w tym także wprowadzanie, przesyłanie i udostępnianie za pomocą sieci komputerowych, w tym sieci Internet.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworów na polach eksploatacji określonych w ust. 5 powyżej.

§ 28

      - Wszelkie zmiany umowy mogą zostać wprowadzone w myśl art. 144 Prawa Zamówień Publicznych i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany te dotyczyć mogą:

- zmiany terminu montażu Systemu RM z wyposażeniem w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy, o ile okoliczności te nie są zawinione przez strony,

- zmiany terminu uruchomienia Systemu RM z wyposażeniem przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy, o ile okoliczności te nie są zawinione przez strony,

- zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

- zmiany danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.),

- obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę,

- zmiany stawek podatku VAT,

- zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

      - W przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena netto nie ulegnie zmianie, zostanie zmieniona tylko wartość podatku VAT oraz wartość brutto.

§ 30

W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 31

      - Umowa podlega prawu polskiemu.

      - Kwestie sporne związane z umową rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 33

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający                                                       Wykonawca