107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz, dnia  13.10.2009 r

Dotyczy   :  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na „ Wymianę dźwigu osobowo-towarowego w budynku 107 Szpitala

Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz „

Znak sprawy : 21/log./2009

Zgodnie z art.38 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień do zapisów w SIWZ.

Zapytanie dotyczy : postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na Wymianę dźwigu osobowo-towarowego w budynku 107 Szpitala  Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz „

Wykonawca zgodnie z art.38 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania.

Pytanie 1 : Czas wykonania zamówienia 30.12.2009 r jest praktycznie nierealny. Prosimy o

zmianę terminu wykonania na 16 tygodni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia  na dzień 15.03.2010 r.

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ  Samodzielny  Publiczny  Zakład

Opieki Zdrowotnej  ,   ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz                                          Telefon (067) 250 28 09 Fax (067) 250 28 20 , Regon 570544566, N I P 765-14-95-874

Bank pekao S.A. I Oddział w Wałczu,    86124037121111000043636545